附件

北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划

2018年度建设总体方案

按照市十二次党代会提出的“扩大绿色生态空间，持续加大植树造林力度”和《北京城市总体规划（2016年-2035年）》确定的生态建设目标任务要求，全面落实市委、市政府审议通过的《北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划》，各区和有林单位编制了2018年度造林绿化建设方案，市园林绿化局会同有关部门，研究制定了全市2018年度建设总体方案。

一、总体要求

2018年是全面实施新一轮百万亩造林绿化行动计划的开局之年，为实现开好头、起好步，按照高质量发展的要求，以问题为导向，坚持科学发展、规划统筹、生态优先、首善标准、以人为本的原则，全面聚焦“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构，突出绿水青水就是金山银山、人与自然和谐共生和山水林田湖草是一个生命共同体等新的发展理念，以专业方法、系统思维推进生态建设；突出成片连网、互联互通，营造规模连片森林湿地，有机连接新造林与原有林，形成林成片、水相连的完整绿色空间，提升生态系统质量和稳定性；突出城市森林理念，优先选择乡土、长寿、抗逆、食源、美观等各类树种合理配置，注重生态系统的完整性、科学性、生物多样性，有力支撑“一屏、三环、五河、九楔”市域绿色空间结构，大幅提升首都生态建设的规模和质量，努力建设“天蓝水清、森林环绕的生态城市”。

二、建设任务

2018年全市计划安排新增造林绿化任务24万亩，改造提升6.8万亩。其中，核心区、中心城区新增绿化1万亩；实施美丽乡村绿化建设0.4万亩；平原地区和浅山区新增造林22.6万亩，改造提升6.8万亩。

（一）围绕服务首都城市核心功能,实现市民身边增绿157亩。进一步扩大核心区绿色生态空间，提升园林绿化品质，提高宜居水平和服务能力，创造安全、整洁、有序的政务环境。通过多元增绿、见缝插绿、背街小巷绿化美化等，建设城市森林5处、精品街区8处、小微绿地21处。

（二）推进中心城区和新城疏解建绿、留白增绿，实施绿化建设1万亩。继续实施疏解整治促提升，推进城市修补和生态修复，拓展更多生态游憩空间，全面提升城区园林绿化景观质量和服务水平，进一步增强市民获得感。2018年建设各类公园绿地、小微绿地、城市森林1万亩，建设城市休闲公园10处、城市森林11处、口袋公园及小微绿地50处，新增健康绿道100公里、屋顶绿化12万平方米。

（三）高水平实施城市副中心绿化建设，新增绿化4.35万亩、改造提升1.8万亩。按照城市副中心总规确定的“一带、一轴、多组团”城市空间结构和“两带、一环、一心”绿色空间结构，加快推进蓝绿交织的森林城市建设。全面完成2017年启动实施的公园、道路河道绿化、森林湿地建设项目，继续实施东、西部生态绿带、城市副中心公园游憩环和东南部森林湿地群建设。

（四）绿隔地区造林绿化0.6万亩、改造提升0.5万亩，建设公园环绿色项链。在一道绿隔地区，推进朝阳十八里店、丰台南苑、海淀“三山五园”等地区10处公园建设，实施新增绿化0.4万亩、改造提升0.4万亩；在二道绿隔地区，推进朝阳区黑庄户、崔各庄地区3处郊野公园建设，实施绿化0.2万亩，改造提升0.1万亩。

（五）首都新机场及周边区域建设大尺度森林1万亩。围绕首都新机场及周边区域，在大兴区礼贤、庞各庄、安定、魏善庄等乡镇建设大尺度森林，努力构建大尺度森林环绕、大美绿色国门形象，打造“森林中的机场”生态景观效果。

（六）围绕冬奥会、世园会，新增造林绿化1.6万亩，建设生态廊道，改造提升4.3万亩。以京藏高速、京新高速、五环路等世园会、冬奥会交通干线为重点，对绿色廊道加宽加厚、增加绿量、提升景观，为冬奥会、世园会召开奠定良好的基础。

（七） 在平原地区建设大尺度城市森林6.35万亩、改造提升0.2万亩，进一步完善生态系统格局。按照整体性、系统性、联通性要求，集中连片、填平补齐、连接碎片化资源，与原有造林地块成带连网，在海淀、丰台、大兴、昌平、房山、门头沟、平谷、密云、怀柔、延庆等区通过种植结构调整还林还湿扩绿、疏解腾退还绿、填空造林，实施山前平缓地退耕还林，连通山区和平原，形成大尺度城市森林。

（八）浅山生态涵养区造林绿化8.7万亩。把平原造林政策机制向浅山区延伸，通过对浅山区台地、拆迁腾退地留白增绿，宜林荒山造林绿化，废弃矿山生态修复，实施造林绿化8.7万亩，重点推进永定河生态修复和浅山地区综合治理。另外，废弃矿山生态修复造林绿化任务5722亩，纳入废弃矿山生态环境修复治理项目实施。

（九）实施美丽乡村建设，新增绿化面积0.4万亩。结合乡村振兴战略实施、农村环境治理和村庄疏解整治，开展村庄道路、村头公园、庭院、环村林带等绿化美化，改善乡村宜居环境水平。

（十）疏解整治留白增绿2.06万亩。全市“留白增绿”专项中，增绿任务1600公顷（2.4万亩）。其中市园林绿化局绿化的任务量是1371.74公顷（2.06万亩）、2530个地块，实际安排绿化任务1462公顷（2.19万亩）。在全市16个区均有分布，确保留白增绿任务能够足额完成。

三、项目编制和投资计划

（一）项目编制情况

美丽乡村绿化建设依据《中共北京市委 北京市人民政府关于开展“实施乡村振兴战略，推进美丽乡村建设”专项行动（2017年—2020年）的实施意见》实施，本方案不再编制项目；核心区、中心城区和新城的城市绿化建设内容除公园绿地外，全部列入绿化任务项目台账管理（包括小微绿地、精品街区、屋顶绿化），按照原有投资途径实施，本方案不再编制项目。对其他包括城区公园绿地建设、平原地区建设、浅山区建设等内容，根据我市固定资产投资建设项目和财政投资有关规定，本着规模适度、便于操作、利于实施的原则，全市共编制项目111个。其中公园绿地类项目52个，共计20580亩（包括城区公园绿地项目39个、9567亩，绿隔地区城市公园项目10个、8065亩，绿隔地区郊野公园项目3个、2948亩）；景观生态林建设项目48个，共计238297亩；绿色通道建设项目11个，共计44442亩。

（二）投资标准

1、城市核心区、中心城区和新城公园绿地建设执行现有标准；小微绿地、精品街区、屋顶绿化按200元/平方米标准由市财政给予补助，不足部分由各区财政解决。

2、城市副中心周边绿化，按照《北京城市副中心园林绿化项目建设和投资标准》执行，在项目的实际建设中具体以实施方案评估结果为准。

3、一绿地区公园建设按城市公园建设标准执行，二绿地区郊野公园建设根据建设区域功能定位确定建设和投资标准；绿隔地区公园建设执行差异化投资政策，其中市级资金由市政府固定资产投资安排。

4、平原重点区域造林按照平原造林政策实施，采取差异化投资政策，市级资金由市发改委、市财政按1:1分担。综合考虑立地条件、区位要求、建设内容、地块规模、景观效果等因素，分类确定建设投资。具体投资标准为：

（1）重要功能区周边建设高品质景观生态林，投资标准为新建6万元/亩，改造提升4万元/亩；

（2）拆迁腾退建设用地、废弃砂石坑等立地条件极差的造林地块，因土地整理、土壤改良等工程量大，投资标准为4万元/亩；

（3）平原地区一般景观生态林和山前平缓地造林，按照新建3万元/亩，改造提升1.5万元/亩标准执行；

（4）京藏、京新高速、五环路和世园会周边配套道路等是连接冬奥会、世园会、城市副中心、新机场的重要通道，按照平原段重点区域新增造林6万元/亩、改造提升4万元/亩，普通区域新增造林4万元/亩、改造提升1.5万元/亩，山区段改造提升1万元/亩标准投入。

5、浅山区造林绿化投资标准按照《北京市浅山区扩大绿色生态空间造林绿化三年行动计划方案》执行，山坡台地造林按2万元/亩、拆迁腾退地造林按3万元/亩由市财政给予补助；宜林荒山造林按8500元/亩标准，实行差异化投资政策，市级资金由市政府固定资产投资全额安排；废弃矿山生态修复项目纳入废弃矿山生态环境修复治理项目实施，具体建设任务和投资标准按照实际及项目评估结果执行。

6、留白增绿政策。留白增绿项目是全市疏解整治促提升专项行动的重要组成部分，绿化建设执行留白增绿专项政策。

（三）资金安排

公园类建设投资额度依据市发展改革委项目评估结果为准，本方案中2018年度新一轮百万亩造林绿化投资不含公园类项目，按照上述分类建设投资标准，2018年建设项目（不含公园类）共需投资70.4亿元。其中：核心区、中心城区小微绿地、精品街区、屋顶绿化建设任务73.2万平方米，共需投资1.5亿元；平原地区绿化建设任务19.52万亩（含山前平缓地、不含绿隔地区公园），共需投资56.7亿元；浅山区绿化任务8.66万亩（不含山前平缓地），投资12.2亿元（不含矿山生态修复）。

依据现行的区域差异化投入政策，2018年度新一轮百万亩造林绿化共需要建设资金70.4亿元，需市级安排资金58.6亿元（市发改委承担26.2亿元、市财政承担32.4亿元），区配套资金11.8亿元。

四、进度安排

第一阶段（4月15日前)，前期准备阶段。2月上旬，各区依据下达的年度建设任务，开展土地流转、履行项目前期手续等各项工作；4月15日前，各区完成所有项目前期勘察、设计、施工、监理招投标等程序，并陆续入场施工；市委、市政府适时召开动员会。公园类和改造类项目也要加快前期工作，力争上半年能够进场施工。

第二阶段（4月16日至5月31日)，春季造林绿化阶段。全面进行造林绿化工程建设，除城市副中心绿化建设项目外，力争春季完成全年总任务的60%。

第三阶段（6月1日至12月31日），秋季造林和养护管理阶段。利用雨季、秋季开展补植补种，确保主体栽植任务全面完成，城市副中心完成年度造林任务，同时加强林木养护管理工作。

第四阶段（2019年1月1日至6月30日），补植补种和检查验收阶段。对造林绿化地块中未达到验收标准的树木进行更换和补植补种，加强林木养护作业，完成工程检查验收工作。

五、保障措施

（一）加强组织领导。各区政府是实施造林绿化工程项目建设的责任主体，要抓紧实施方案编制和各项前期手续办理，加快土地流转和地上物腾退，加强组织协调，确保配套资金及时足额到位，提前做好造林前的各项准备，确保造林绿化工作有序开展。市、区造林绿化工程建设指挥部要发挥统筹协调、指挥调度作用，及时解决工程建设中的问题。市相关部门要各司其职、形成合力，全力推进地块落实、手续办理、行业监管指导等工作，确保造林工程顺利进行。

（二）加强督促指导。新一轮百万亩造林绿化工程年度任务纳入市、区两级政府重要事项督查范围，加大对重点工作、重大项目进展情况的检查督导和考核力度，做到月督、月查、月反馈，确保各项任务按期完成。各部门要加强联动，共同服务指导各区开展好工程项目建设，市总指挥部办公室将建立专项督查制度，及时编发进度信息、工作简报，确保各项任务有效推进。

（三）加强政策创新。新一轮百万亩造林绿化工程项目审批权限下放到各区政府。市政府固定资产投资项目，由市发展改革委根据市政府审定的年度建设任务，下达专项建设任务，各区发展改革委审批项目实施方案；审批实施方案前，需规划国土部门出具同意项目建设的规划土地意见文件，水务、环保等其他前期手续可同步办理，但必须在开工前办理完成；资金下达前各区须完成实施方案审批。施工设计方案报市园林绿化局审批后，组织施工招投标。财政补助类项目由各区编制实施方案和施工设计方案，由市园林绿化局审核施工设计方案，区财政局进行财政评审后开展施工招投标等工作。对于公园类、改造提升类项目，因实施区域情况差异大，由市发展改革委评估确定项目工程建设投资后再下达专项建设任务。下达专项建设任务前，需规划国土部门出具同意项目建设的规划土地意见文件。

（四）加强工程管理。造林绿化是一项系统工程，要按照各工程项目管理制度，完善项目管理流程，加强各环节监管，确保工程管理规范化、标准化。工程监理招投标由市园林绿化局统一组织。工程实施中要把好苗木、整地、栽植、管护等重要环节，确保工程项目建设质量成效。

（五）加强科技支撑。发挥首都科技、人才与资源优势，组建专家团队，对造林规划建设进行全过程技术指导。加大科技支撑力度，大力推广应用先进理念、先进技术，加大集雨节水、增彩延绿、科学混交、合理密植、土壤改良、抗旱保活等技术的转化应用，提高绿化建设质量水平。

（六）加强宣传引导。采取多种形式，大力宣传实施新一轮百万亩造林绿化的重要作用和重大意义、实现目标和发展愿景，加强造林绿化的政策解读，推广宣传先进典型，营造良好舆论氛围，鼓励和吸引企业承担社会责任、投资绿化建设，积极倡导市民身边植绿、美化家园、共建共享，努力形成全社会参与绿化、支持绿化建设的良好局面。

附表：1.北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划2018年建设任务表

2.新一轮百万亩造林2018年城区任务统计表

3.新一轮百万亩造林2018年城区任务城市公园

绿地项目统计表

4.新一轮百万亩造林2018年平原地区建设项目

统计表

5.新一轮百万亩造林2018年浅山区建设项目

统计表

6.新一轮百万亩造林2018年副中心绿化项目

统计表

附表1：

北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划2018年建设任务表

单位：亩

| 项目区 | 总计 | 新增造林 | 改造提升 | 建设区域 | 留白增绿 专项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 城区 | 平原地区 | 浅山区 | 美丽乡村 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 | 新增 | 改造 |  |  |  |
| 合计 | 308541 | 239982 | 68559 | 10419 | 207106 | 138547 | 68559 | 86646 | 4370 | 21941 |
| 1 | 东城 | 39 | 39 |  | 39 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 2 | 西城 | 118 | 118 |  | 118 |  |  |  |  |  | 7.7 |
| 3 | 朝阳 | 15680 | 5735 | 9945 | 237 | 15443 | 5498 | 9945 |  |  | 1454.6 |
| 4 | 海淀 | 3953 | 1581 | 2372 | 730 | 2595 | 223 | 2372 | 628 |  | 546.8 |
| 5 | 丰台 | 3376 | 2676 | 700 | 176 | 3200 | 2500 | 700 |  |  | 672.2 |
| 6 | 石景山 | 159 | 159 |  | 159 |  |  |  |  |  | 721.8 |
| 7 | 大兴 | 13335 | 13335 |  | 938 | 12097 | 12097 |  |  | 300 | 759.9 |
| 8 | 顺义 | 7879 | 7879 |  | 216 | 5270 | 5270 |  | 1893 | 500 | 479.6 |
| 9 | 昌平 | 17383 | 7356 | 10027 | 56 | 16027 | 6000 | 10027 | 1000 | 300 | 5347.5 |
| 10 | 房山 | 25739 | 25739 |  | 326 | 9900 | 9900 |  | 14713 | 800 | 4370.7 |
| 11 | 门头沟 | 46252 | 46252 |  | 1052 | 6130 | 6130 |  | 38870 | 200 | 219.2 |
| 12 | 平谷 | 15658 | 15658 |  | 173 | 9634 | 9634 |  | 5651 | 200 | 370.8 |
| 13 | 怀柔 | 22651 | 22651 |  | 1313 | 15000 | 15000 |  | 6038 | 300 | 211.4 |
| 14 | 密云 | 23169 | 23169 |  | 1802 | 6627 | 6627 |  | 14170 | 570 | 95.4 |
| 15 | 延庆 | 30184 | 19208 | 10976 | 3084 | 22817 | 11841 | 10976 | 3683 | 600 | 26.0 |
| 16 | 通州 | 61710 | 44106 | 17604 |  | 61110 | 43506 | 17604 |  | 600 | 6657.6 |
| 17 | 首农集团 | 4721 | 4321 | 400 |  | 4721 | 4321 | 400 |  |  |  |
| 18 | 首发集团 | 5151 |  | 5151 |  | 5151 |  | 5151 |  |  |  |
| 19 | 市十三陵林场 | 11384 |  | 11384 |  | 11384 |  | 11384 |  |  |  |
| 备注：通州区平原地区建设任务含副中心2017年续建项目。 |

附表2：

新一轮百万亩造林2018年城区任务统计表

单位：亩、平方米

| 序号 | 各区 | 新增绿地合计 （亩） | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公园绿地项目 （平方米） | 小微绿地 （平方米） | 精品街区 （平方米） | 屋顶绿化 （平方米） |  |
| 总计 | 10419 | 6378037 | 567947 | 44813 | 119502 |  |
| 1 | 东城区 | 39 | 9220 | 17090 | 19813 | 12000 |  |
| 2 | 西城区 | 118 | 19000 | 59700 | 25000 | 10000 |  |
| 3 | 朝阳区 | 237 | 143623 | 14592 |  | 20000 |  |
| 4 | 海淀区 | 730 | 470698 | 16280 |  | 20000 |  |
| 5 | 丰台区 | 176 | 56362 | 60751 |  | 12000 |  |
| 6 | 石景山区 | 159 | 48502 | 57356 |  | 1330 |  |
| 7 | 大兴区 | 938 | 491074 | 134072 |  | 3400 |  |
| 8 | 顺义区 | 216 | 124413 | 19538 |  | 3570 |  |
| 9 | 昌平区 | 56 | 24800 | 12752 |  | 11666 |  |
| 10 | 房山区 | 326 | 151130 | 66370 |  | 3100 |  |
| 11 | 门头沟区 | 1052 | 701200 |  |  | 5000 |  |
| 12 | 平谷区 | 173 | 107000 | 8191 |  |  |  |
| 13 | 怀柔区 | 1313 | 830015 | 45119 |  | 3768 |  |
| 14 | 密云区 | 1802 | 1201000 |  |  | 2000 |  |
| 15 | 延庆区 | 3084 | 2000000 | 56136 |  | 1940 |  |
| 16 | 通州区 |  |  |  |  | 9728 |  |

附表3：

新一轮百万亩造林2018年城区任务城市公园绿地项目统计表

单位：平方米、亩

| 区 | 序号 | 项目名称 | 新建/ 改造 | 建设面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平方米 | 亩 |
| 总计 |  | 6378037 | 9567 |
| 东城 | 1 | 香河园3号代征地 | 新建 | 9220 | 13.83 |
|  | 小计 |  | 9220 | 13.83 |
| 西城 | 2 | 德胜门对景规划绿地 | 新建 | 2000 | 3.00 |
|  | 3 | 常乐城市森林 | 新建 | 7000 | 10.50 |
|  | 4 | 同乐园城市森林 | 新建 | 10000 | 15.00 |
|  | 小计 |  | 19000 | 28.50 |
| 朝阳 | 5 | 小红门芳林公园 | 新建 | 76623 | 114.93 |
|  | 6 | 百子湾公园 | 新建 | 67000 | 100.50 |
|  | 小计 |  | 143623 | 215.43 |
| 海淀 | 7 | 中国银行绿地 | 新建 | 19846 | 29.77 |
|  | 8 | 苏家坨经济适用房绿地 | 新建 | 58548 | 87.82 |
|  | 9 | 园外园三期 | 新建 | 184627 | 276.94 |
|  | 10 | 地铁十六号线环境景观提升工程——北清路二期(集成电路、用友地块） | 新建 | 78026 | 117.04 |
|  | 11 | 三元嘉业 | 新建 | 27189 | 40.78 |
|  | 12 | 永引南岸简易绿化 | 新建 | 102462 | 153.69 |
|  | 小计 |  | 470698 | 706.05 |
| 丰台 | 13 | 星河休闲公园 | 新建 | 56362 | 84.54 |
|  | 小计 |  | 56362 | 84.54 |
| 石景山 | 14 | 何家坟精品公园 | 新建 | 6000 | 9.00 |
|  | 15 | 永定河左岸城市森林建设试点 | 新建 | 20002 | 30.00 |
|  | 16 | 南宫代征地路侧带状绿地 | 新建 | 9500 | 14.25 |
|  | 17 | 南宫社区公园南区 | 新建 | 8000 | 12.00 |
|  | 18 | 南宫社区公园北区 | 新建 | 5000 | 7.50 |
|  | 小计 |  | 48502 | 72.75 |
| 门头沟 | 19 | 石泉砖厂安置房代征绿地 | 新建 | 59000 | 88.50 |
|  | 20 | 东辛称C东代征绿地 | 新建 | 23500 | 35.25 |
|  | 21 | 永定河滨水森林公园工程 | 新建 | 618700 | 928.05 |
|  | 小计 |  | 701200 | 1051.80 |
| 房山 | 22 | 房山新城良乡组团10-01-08等地块代征地绿化项目 | 新建 | 35962 | 53.94 |
|  | 23 | 高校园区西部配套工程用地一级开发项目代征地绿化项目 | 新建 | 17769 | 26.65 |
|  | 24 | 长阳镇18-02-03地块代征地绿化项目 | 新建 | 25160 | 37.74 |
|  | 25 | 北京市房山区窦店镇沁园春景居住小区二期代征地绿化项目 | 新建 | 27051 | 40.58 |
|  | 26 | 五侯路口绿地建设项目 | 新建 | 14450 | 21.67 |
|  | 27 | 韩村河镇政府门口两侧绿地建设项目 | 新建 | 14829 | 22.24 |
|  | 28 | 刺猬河京保路西岸河边绿地建设项目 | 新建 | 15909 | 23.86 |
|  | 小计 |  | 151130 | 226.69 |
| 顺义 | 29 | 顺义新城生态休闲公园 | 新建 | 110000 | 165.00 |
|  | 30 | 中晟馨园 | 新建 | 14413 | 21.62 |
|  | 小计 |  | 124413 | 186.62 |
| 大兴 | 31 | 天宫融汇城市森林 | 新建 | 20574 | 30.86 |
|  | 32 | 孙村公园 | 新建 | 470500 | 705.75 |
|  | 小计 |  | 491074 | 736.61 |
| 昌平 | 33 | 青秀尚城周边代征绿地 | 新建 | 14800 | 22.20 |
|  | 34 | 泰和十景园公园 | 新建 | 10000 | 15.00 |
|  | 小计 |  | 24800 | 37.20 |
| 平谷 | 35 | 夏各庄镇滨水森林公园 | 新建 | 107000 | 160.50 |
|  | 小计 |  | 107000 | 160.50 |
| 怀柔 | 36 | 城南森林公园 | 新建 | 800000 | 1200 |
|  | 37 | 庙城精品公园建设工程 | 新建 | 30015 | 45.02 |
|  | 小计 |  | 830015 | 1245.02 |
| 密云 | 38 | 白河公园 | 新建 | 1201000 | 1801.50 |
|  | 小计 |  | 1201000 | 1801.50 |
| 延庆 | 39 | 世园会公园绿地建设工程 | 新建 | 2000000 | 3000.00 |
|  | 小计 |  | 2000000 | 3000.00 |

附表4：

新一轮百万亩造林2018年平原地区建设项目统计表

| 区 | 编号 | 项目名称 | 建设类型 | 建设任务（亩） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 计 | 新增造林 | 改造提升 | 合计 | 市财政 | 市发改 | 区 |
| 总计 |  | 207106 | 138547 | 68559 | 567282.3 | 224813.38 | 224813.38 | 117655.54 |
| 朝阳区 | 1 | 五环路（朝阳段）沿线景观提升工程 | 绿色通道 | 6000 | 324 | 5676 | 24648 | 6162 | 6162 | 12324 |
|  | 2 | 朝阳区十八里店桃蹊公园 | 城市公园 | 320 | 225 | 95 |  |  |  |  |
|  | 3 | 朝阳区十八里店横街子公园 | 城市公园 | 935 | 700 | 235 |  |  |  |  |
|  | 4 | 朝阳区十八里店小武基公园 | 城市公园 | 292 | 226 | 66 |  |  |  |  |
|  | 5 | 朝阳区来广营朝来森林公园三期 | 城市公园 | 1486 | 166 | 1320 |  |  |  |  |
|  | 6 | 朝阳区王四营官庄公园 | 城市公园 | 1118 | 698 | 420 |  |  |  |  |
|  | 7 | 朝阳区平房公园 | 城市公园 | 466 | 160 | 306 |  |  |  |  |
|  | 8 | 朝阳区黑庄户四合庄公园 | 郊野公园 | 1167 | 631 | 536 |  |  |  |  |
|  | 9 | 朝阳区崔各庄何里栖地公园 | 郊野公园 | 744 | 0 | 744 |  |  |  |  |
|  | 10 | 朝阳区崔各庄黑桥公园 | 郊野公园 | 1037 | 1037 | 0 |  |  |  |  |
|  | 11 | 朝阳区2018年平原地区重点区域城市森林型生态林建设工程 | 景观生态林 | 1878 | 1331 | 547 | 10174 | 2543.5 | 2543.5 | 5087 |
|  | 合计 |  | 15443 | 5498 | 9945 | 34822 | 8705.5 | 8705.5 | 17411 |
| 海淀区 | 1 | 海淀区2018年平原地区重点区域绿化建设工程 | 景观生态林 | 1709 | 199 | 1510 | 3061 | 765.25 | 765.25 | 1530.5 |
|  | 2 | 京新高速（海淀段）沿线景观提升工程 | 绿色通道 | 314 | 24 | 290 | 1304 | 326 | 326 | 652 |
|  | 3 | 海淀区“三山五园”区域绿化建设 | 城市公园 | 572 |  | 572 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 2595 | 223 | 2372 | 4365 | 1091.25 | 1091.25 | 2182.5 |
| 丰台区 | 1 | 丰台区2018年平原地区重点区域绿化建设工程 | 景观生态林 | 1000 | 1000 |  | 4000 | 1000 | 1000 | 2000 |
|  | 2 | 丰台区2018年平原地区重点区域城市森林型生态林建设工程 | 景观生态林 | 1500 | 1500 |  | 9000 | 2250 | 2250 | 4500 |
|  | 3 | 丰台区天赐园公园建设 | 城市公园 | 700 |  | 700 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 3200 | 2500 | 700 | 13000 | 3250 | 3250 | 6500 |
| 大兴区 | 1 | 大兴区2018年平原地区重点区域绿化建设工程 | 景观生态林 | 11495 | 11495 |  | 44373 | 15530.55 | 15530.55 | 13311.9 |
|  | 2 | 大兴区2018年平原地区重点区域城市森林型生态林建设工程 | 景观生态林 | 602 | 602 |  | 3612 | 1264.2 | 1264.2 | 1083.6 |
|  | 合计 |  | 12097 | 12097 |  | 47985 | 16794.75 | 16794.75 | 14395.5 |
| 顺义区 | 1 | 顺义区2018年平原地区重点区域绿化建设工程 | 景观生态林 | 5270 | 5270 |  | 15810 | 5533.5 | 5533.5 | 4743 |
|  | 合计 |  | 5270 | 5270 |  | 15810 | 5533.5 | 5533.5 | 4743 |
| 昌平区 | 1 | 昌平区2018年平原地区重点区域绿化建设工程 | 景观生态林 | 4704 | 4704 |  | 18816 | 6585.6 | 6585.6 | 5644.8 |
|  | 2 | 昌平区2018年平原地区重点区域城市森林型生态林建设工程 | 景观生态林 | 1296 | 1296 |  | 7776 | 2721.6 | 2721.6 | 2332.8 |
|  | 4 | 京藏高速（昌平段）沿线景观提升工程 | 绿色通道 | 8464 |  | 8464 | 14356 | 5024.6 | 5024.6 | 4306.8 |
|  | 5 | 京藏高速（昌平区公路局段）沿线景观提升工程 | 绿色通道 | 1081 |  | 1081 | 4324 | 1513.4 | 1513.4 | 1297.2 |
|  | 6 | 京新高速（昌平段）沿线景观提升工程 | 绿色通道 | 482 |  | 482 | 1928 | 674.8 | 674.8 | 578.4 |
|  | 合计 |  | 16027 | 6000 | 10027 | 47200 | 16520 | 16520 | 14160 |
| 房山区 | 1 | 房山区2018年平原地区重点区域绿化建设工程 | 景观生态林 | 7432 | 7432 |  | 23243.8 | 8135.33 | 8135.33 | 6973.14 |
|  | 2 | 房山区2018年平原地区重点区域城市森林型生态林建设工程 | 景观生态林 | 508 | 508 |  | 3048 | 1066.8 | 1066.8 | 914.4 |
|  | 3 | 房山丁家洼景观林建设 | 景观生态林 | 680 | 680 |  | 4080 | 1428 | 1428 | 1224 |
|  | 4 | 房山区2018年山前平缓地造林工程建设 | 景观生态林 | 1280 | 1280 |  | 3840 | 1344 | 1344 | 1152 |
|  | 合计 |  | 9900 | 9900 |  | 34211.8 | 11974.13 | 11974.13 | 10263.54 |
| 门头沟区 | 1 | 门头沟区2018年山前平缓地造林工程建设 | 景观生态林 | 6130 | 6130 |  | 18390 | 9195 | 9195 |  |
|  | 合计 |  | 6130 | 6130 |  | 18390 | 9195 | 9195 |  |
| 平谷区 | 1 | 平谷区2018年平原地区重点区域绿化建设工程 | 景观生态林 | 4133 | 4133 |  | 12399 | 6199.5 | 6199.5 |  |
|  | 2 | 平谷区2018年山前平缓地造林工程建设 | 景观生态林 | 5501 | 5501 |  | 16503 | 8251.5 | 8251.5 |  |
|  | 合计 |  | 9634 | 9634 |  | 28902 | 14451 | 14451 |  |
| 怀柔区 | 1 | 怀柔区2018年平原地区重点区域绿化建设工程 | 景观生态林 | 1000 | 1000 |  | 3000 | 1500 | 1500 |  |
|  | 2 | 怀柔区2018年山前平缓地造林工程建设 | 景观生态林 | 14000 | 14000 |  | 42000 | 21000 | 21000 |  |
|  | 合计 |  | 15000 | 15000 |  | 45000 | 22500 | 22500 |  |
| 密云区 | 1 | 密云区2018年平原地区重点区域绿化建设工程 | 景观生态林 | 828 | 828 |  | 3312 | 1656 | 1656 |  |
|  | 2 | 十里堡景观生态林工程 | 景观生态林 | 232 | 232 |  | 928 | 464 | 464 |  |
|  | 3 | 密云区2018年山前平缓地造林工程建设 | 景观生态林 | 5567 | 5567 |  | 16701 | 8350.5 | 8350.5 |  |
|  | 合计 |  | 6627 | 6627 | 0 | 20941 | 10470.5 | 10470.5 |  |
| 延庆区 | 1 | 京藏高速（延庆段）沿线景观提升工程 | 绿色通道 | 3467 |  | 3467 | 3467 | 1733.5 | 1733.5 |  |
|  | 2 | 京新高速（延庆段）沿线景观提升工程 | 绿色通道 | 8099 | 1038 | 7061 | 14743.5 | 7371.75 | 7371.75 |  |
|  | 3 | 2019北京世园会延庆区市政道路两侧绿化建设工程 | 景观生态林 | 1140 | 692 | 448 | 5944 | 2972 | 2972 |  |
|  | 4 | 延庆区2018年山前平缓地造林工程建设 | 景观生态林 | 10111 | 10111 |  | 30333 | 15166.5 | 15166.5 |  |
|  | 合计 |  | 22817 | 11841 | 10976 | 54487.5 | 27243.75 | 27243.75 |  |
| 通州区 | 1 | 北京城市副中心（通州区）周边绿化建设工程 | 景观生态林 | 61110 | 43506 | 17604 | 160000 | 56000 | 56000 | 48000 |
|  | 合计 |  | 61110 | 43506 | 17604 | 160000 | 56000 | 56000 | 48000 |
| 首发集团 | 1 | 京藏高速沿线景观提升工程 | 绿色通道 | 1375 |  | 1375 | 5500 | 2750 | 2750 |  |
|  | 2 | 京新高速沿线景观提升工程 | 绿色通道 | 2223 |  | 2223 | 8892 | 4446 | 4446 |  |
|  | 3 | 五环路（首发集团朝阳区管段）沿线景观提升工程 | 绿色通道 | 1553 |  | 1553 | 6212 | 3106 | 3106 |  |
|  | 合计 |  | 5151 |  | 5151 | 20604 | 10302 | 10302 |  |
| 首农集团 | 1 | 首农集团房山长阳农场2018年景观生态林建设工程 | 景观生态林 | 1459 | 1459 |  | 5836 | 2918 | 2918 |  |
|  | 2 | 首农集团大兴南郊农场2018年景观生态林建设工程 | 景观生态林 | 776 | 776 |  | 3104 | 1552 | 1552 |  |
|  | 3 | 首农集团昌平南口农场2018年景观生态林建设工程 | 景观生态林 | 310 | 310 |  | 1240 | 620 | 620 |  |
|  | 4 | 首农集团南苑和义休闲公园 | 城市公园 | 1146 | 746 | 400 |  |  |  |  |
|  | 5 | 首农集团旧宫西毓顺公园 | 城市公园 | 1030 | 1030 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 4721 | 4321 | 400 | 10180 | 5090 | 5090 |  |
| 市十三陵林场 | 1 | 京藏高速（十三陵林场段）沿线景观提升工程 | 绿色通道 | 11384 |  | 11384 | 11384 | 5692 | 5692 |  |
|  | 合计 |  | 11384 |  | 11384 | 11384 | 5692 | 5692 |  |

附表5：

新一轮百万亩造林2018年浅山区建设项目统计表

| 区 | 编号 | 项目名称 | 建设类型 | 建设任务（亩） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 市财政 | 市发改 | 区 |
| 总计 |  |  |  | 86646 | 122482.25 | 84959 | 37278.025 | 245.225 |
| 海淀区 | 1 | 海淀区2018年浅山区拆迁腾退地造林工程 | 景观生态林 | 228 |  |  |  |  |
|  | 2 | 海淀区2018年浅山区宜林荒山造林工程 | 景观生态林 | 400 | 340 |  | 170 | 170 |
|  | 合计 |  | 628 | 340 |  | 170 | 170 |
| 顺义区 | 1 | 顺义区2018年浅山区山坡台地造林工程 | 景观生态林 | 1439 | 2878 | 2878 |  |  |
|  | 2 | 顺义区2018年浅山区拆迁腾退地造林工程 | 景观生态林 | 159 | 477 | 477 |  |  |
|  | 3 | 顺义区2018年浅山区宜林荒山造林工程 | 景观生态林 | 295 | 250.75 |  | 175.525 | 75.225 |
|  | 合计 |  | 1893 | 3605.75 | 3355 | 175.525 | 75.225 |
| 昌平区 | 1 | 昌平区2018年浅山区宜林荒山造林工程 | 景观生态林 | 1000 | 850 |  | 850 |  |
|  | 合计 |  | 1000 | 850 |  | 850 |  |
| 房山区 | 1 | 房山区2018年浅山区山坡台地造林工程 | 景观生态林 | 3613 | 7226 | 7226 |  |  |
|  | 2 | 房山区2018年浅山区拆迁腾退地造林工程 | 景观生态林 | 100 | 300 | 300 |  |  |
|  | 3 | 房山区2018年浅山区宜林荒山造林工程 | 景观生态林 | 11000 | 9350 |  | 9350 |  |
|  | 合计 |  | 14713 | 16876 | 7526 | 9350 |  |
| 门头沟区 | 1 | 门头沟区2018年浅山区山坡台地造林工程 | 景观生态林 | 13796 | 27592 | 27592 |  |  |
|  | 2 | 门头沟区2018年浅山区拆迁腾退地造林工程 | 景观生态林 | 24 | 72 | 72 |  |  |
|  | 3 | 门头沟区2018年浅山区宜林荒山造林工程 | 景观生态林 | 25050 | 21292.5 |  | 21292.5 |  |
|  | 合计 |  | 38870 | 48956.5 | 27664 | 21292.5 |  |
| 平谷区 | 1 | 平谷区2018年浅山区山坡台地造林工程 | 景观生态林 | 5251 | 10502 | 10502 |  |  |
|  | 2 | 平谷区2018年浅山区宜林荒山造林工程 | 景观生态林 | 400 | 340 |  | 340 |  |
|  | 合计 |  | 5651 | 10842 | 10502 | 340 |  |
| 怀柔区 | 1 | 怀柔区2018年浅山区山坡台地造林工程 | 景观生态林 | 2971 | 5942 | 5942 |  |  |
|  | 2 | 怀柔区2018年浅山区拆迁腾退地造林工程 | 景观生态林 | 67 | 201 | 201 |  |  |
|  | 3 | 怀柔区2018年浅山区宜林荒山造林工程 | 景观生态林 | 3000 | 2550 |  | 2550 |  |
|  | 合计 |  | 6038 | 8693 | 6143 | 2550 |  |
| 密云区 | 1 | 密云区2018年浅山区山坡台地造林工程 | 景观生态林 | 11170 | 22340 | 22340 |  |  |
|  | 2 | 密云区2018年浅山区宜林荒山造林工程 | 景观生态林 | 3000 | 2550 |  | 2550 |  |
|  | 合计 |  | 14170 | 24890 | 22340 | 2550 |  |
| 延庆区 | 1 | 延庆区2018年浅山区山坡台地造林工程 | 景观生态林 | 3620 | 7240 | 7240 |  |  |
|  | 2 | 延庆区2018年浅山区拆迁腾退地造林工程 | 景观生态林 | 63 | 189 | 189 |  |  |
|  | 合计 |  | 3683 | 7429 | 7429 |  |  |

附表6：

新一轮百万亩造林2018年副中心绿化项目统计表

单位：亩、万元

| 项目 类型 | 序号 | 项目名称 | 2018年绿化建设项目 | 纳入2018年底完成的任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 新增 | 改造 | 合计 | 新增 | 改造 |
| 合计 | 108133 | 45087 | 63046 | 61110 | 43506 | 17604 |
| 续建项目 | 1 | 运河城市段景观提升工程 | 5800.30 |  | 5800.3 |  |  |  |
|  | 2 | 永顺上营公园建设工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 永顺镇小潞邑公园建设工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 休闲公园建设工程（二期） | 124.80 | 124.8 |  | 124.8 | 124.8 |  |
|  | 5 | 宋庄文化创意产业集聚区防护绿地建设工程（一期） | 132.90 | 132.9 |  | 132.9 | 132.9 |  |
|  | 6 | 文化旅游区防护绿地建设工程 | 772.80 | 772.8 |  | 772.8 | 772.8 |  |
|  | 7 | 宋梁路绿化景观提升工程 | 388.50 | 388.5 |  | 388.5 | 388.5 |  |
|  | 8 | 商务中心区路网绿化建设工程（二期） | 67.50 | 67.5 |  |  |  |  |
|  | 9 | 通顺路绿化景观提升工程 | 435.90 | 109.0 | 326.9 | 109 | 109 |  |
|  | 10 | 京秦铁路绿化提升工程 | 619.40 | 619.4 |  | 369.7 | 369.7 |  |
|  | 11 | 潞苑北大街绿化提升工程 | 473.19 | 214.2 | 259.0 | 214.2 | 214.2 |  |
|  | 12 | 广渠路（通州段）绿化景观提升工程 | 236.20 | 236.2 |  | 236.2 | 236.2 |  |
|  | 13 | 重要通道生态游憩带建设工程（一期） | 1713.10 | 596.7 | 1116.4 | 596.7 | 596.7 |  |
|  | 14 | 北京市良种繁育展示基地 | 1305.20 | 1305.2 |  | 1305.2 | 1305.2 |  |
|  | 15 | 东郊森林公园提升工程（二期） | 2490.70 |  | 2490.7 |  |  |  |
|  | 16 | 台湖万亩游憩园建设工程（二期） | 9666.80 | 4970.5 | 4696.3 | 4970.5 | 4970.5 |  |
|  | 17 | 东南郊湿地建设工程(二期) | 14957.40 | 2656.9 | 12300.5 | 2656.9 | 2656.9 |  |
|  | 18 | 凉水河湿地建设工程（一期） | 8478.20 | 2464.6 | 6013.6 | 2464.6 | 2464.6 |  |
|  | 19 | 马驹桥湿地公园建设项目（一期） | 5847.70 |  | 5847.7 |  |  |  |
|  | 20 | 马驹桥湿地公园建设项目（二期） | 5929.40 | 1258.5 | 4670.9 | 1258.5 | 1258.5 |  |
|  | 21 | 大运河水梦园湿地建设工程 | 355.80 | 355.8 |  | 355.8 | 355.8 |  |
|  | 22 | 凤港河湿地建设工程 | 3768.40 | 472.3 | 3296.1 | 472.3 | 472.3 |  |
|  | 23 | 环区界生态过渡带建设工程（二期） | 5019.80 | 2809.8 | 2210.0 | 2809.8 | 2809.8 |  |
|  | 24 | 二道绿隔（城乡结合部）绿化建设工程 | 729.90 | 729.9 |  | 729.9 | 729.9 |  |
|  | 25 | 潮白河森林生态景观带建设工程（一期） | 6736.70 | 4474.7 | 2262.0 | 4474.7 | 4474.7 |  |
| 2017年项目小计 | 70202.9 | 24760.2 | 45442.7 | 24443.0 | 24443.0 |  |
| 新建项目 | 26 | 休闲公园建设工程（三期） | 135.0 | 135.0 |  |  |  |  |
|  | 27 | 西海子公园改扩建工程（二期） | 206.0 |  | 206.0 | 206 |  | 206.0 |
|  | 28 | 张家湾公园建设工程（一期） | 4587.8 | 4580.6 | 7.2 | 4587.8 | 4580.6 | 7.2 |
|  | 29 | 留白增绿（城市副中心） | 266.5 | 266.5 |  | 266.5 | 266.5 |  |
|  | 30 | 重要通道生态游憩带建设工程（二期） | 150km |  |  |  |
|  | 31 | 台湖万亩游憩园建设工程（三期） | 7783.0 | 2671.4 | 5111.6 | 7783 | 2671.4 | 5111.6 |
|  | 32 | 潮白河森林生态景观带建设工程（二期） | 15494.9 | 5600.5 | 9894.4 | 15494.9 | 5600.5 | 9894.4 |
|  | 33 | 京秦高速公路（通州段）绿化工程 | 596.4 | 414.0 | 182.4 | 596.4 | 414 | 182.4 |
|  | 34 | 首都地区环线高速公路（通州段）绿化工程 | 2027.6 | 1772.4 | 255.2 | 898.8 | 643.6 | 255.2 |
|  | 35 | 廊道绿化加宽加厚工程 | 1400.0 |  | 1400.0 | 1400 |  | 1400.0 |
|  | 36 | 环区界生态过渡带建设工程（三期） | 768.7 | 768.7 |  | 768.7 | 768.7 |  |
|  | 37 | 重要河道滨水绿化工程 | 546.8 |  | 546.8 | 546.8 |  | 546.8 |
|  | 38 | 留白增绿（副中心外围） | 4117.7 | 4117.7 |  | 4117.7 | 4117.7 |  |
| 2018年项目小计 | 37930.4 | 20326.8 | 17603.6 | 36666.6 | 19063.0 | 17603.6 |
| 备注：1.项目序号1-13为副中心内续建项目，14-25为副中心外围续建项目；26-30为副中心内2018年新建项目，31-38为副中心外围2018年新建项目；2.2018年留白增绿专项任务有2324.4亩与副中心其它项目统一打包立项、统一规划建设。 |