附件：

北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划

2019年度建设总体方案

为落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》和《北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划》确定的绿色空间格局和生态建设目标，按照9月22日市领导拉练检查新一轮百万亩造林绿化现场推进会上蔡奇书记、陈吉宁市长的讲话要求，市新一轮百万亩造林绿化工程建设总指挥部办公室会同各区政府、市有关部门编制了全市新一轮百万亩造林绿化行动计划2019年度建设总体方案。

一、总体要求

2019年是建国70周年，也是北京世界园艺博览会举办之年，要坚持以习近平生态文明思想为指导，全面领会把握习近平总书记关于造林绿化的一系列指示精神，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，按照高质量发展的要求，全面落实新版城市总体规划和新一轮百万亩造林绿化规划，突出城市副中心、大兴国际新机场、冬奥会世园会、永定河、温榆河、南中轴、新首钢地区等重点地区和节点区域的绿化建设，通过在城区建设城市森林、公园绿地，在绿隔地区继续推进城市公园环和郊野公园环建设，在平原地区建设大尺度森林湿地和生态景观廊道，在浅山区实施退耕还林、生态修复，统筹大尺度造林绿化与留白增绿、统筹扩大绿色空间与森林城市建设、统筹生态服务与市民休闲需求，推进“一屏、三环、五河、九楔”市域绿色空间逐步形成，把新一轮百万亩造林绿化打造成为造福市民、富强农民的重要工程，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础。

二、建设原则

（一）坚持规划引领。以新版北京城市总体规划为依据，统筹京津冀协同发展规划纲要、永定河生态修复综合治理规划、城南行动计划、城市副中心总体规划和三条文化带建设规划等确定的园林绿化建设任务，落实关于推动生态涵养区生态保护和绿色发展的实施意见，做好与交通、水务等领域建设规划的衔接，科学布局2019年造林绿化，按照依据规划、能多不少的原则，合理安排年度目标和重点任务。

（二）坚持高质量发展。坚持山水林田湖草系统治理，以新增造林为主，注重新造林与原有林有机连接，建设大尺度森林湿地，持续推进城市森林建设，提升生态服务功能，维护生物多样性和绿色生态廊道完整性，构建互联互通的绿色生态体系。

（三）坚持生态办法解决生态问题。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，利用自然更替、自然修复等手段，在大尺度森林绿地中培育近自然的森林生态空间和营造小微湿地，逐步解决有林无鸟的问题。在园路建设、微地形堆筑和整理、护坡中优先利用拆迁的建筑垃圾资源化处理产生的再生骨料及衍生品，利用乡土地被和园林绿化废弃物覆盖裸露林地绿地和树池，促进资源循环化利用。

（四）坚持以人民为中心。统筹大尺度绿化与身边增绿，充分利用居住区周边、村庄周围拆迁腾退空间，加大留白增绿力度，为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感。

三、建设任务

2019年新一轮百万亩造林绿化任务安排，原则上按各区不低于总任务量的20%落实，以新增造林为主，统筹“留白增绿”，同时兼顾南五环、南六环、京台高速、兴延高速等绿色廊道和部分郊野公园生态景观改造提升。

2019年全市计划完成新增造林23万亩、改造提升1.73万亩。结合跨年度实施的项目，实际安排项目127个，其中涉及新增造林28.4万亩，包括城区新增城市绿地271.5公顷，平原地区新增造林绿化13.79万亩，城市副中心及周边绿化4.52万亩，浅山区新增造林绿化9.68万亩。

（一）以疏解整治促提升为契机，扩大城区绿色空间，新增绿化面积271.5公顷、改造提升38.5公顷。充分利用疏解整治促提升腾退出的空间，推进城市修补和生态修复，推动留白增绿，建设公园绿地119.2公顷、城市森林125.4公顷、小微绿地26.9公顷，不断增加城区公园绿地面积，进一步消减公园绿地500米服务半径盲区，提升城市生态服务功能。

（二）启动城市绿心建设，全面推进副中心园林绿化建设，新增造林绿化4.52万亩、改造提升167亩。全面启动副中心城市绿心建设，建设高标准、大尺度城市森林，树立新型城市森林典范。继续推进副中心休闲游憩环公园建设，加快潮白河森林生态景观带建设，新增绿化6000余亩，逐步形成南北贯通、京冀连接的生态绿带。在张家湾、台湖等副中心外围，加大大片森林湿地建设，并与原有林地绿地连通连接，形成多处万亩以上的大尺度森林湿地板块。

（三）落实城市总体规划，建设两条“绿色项链”，新增绿化面积8555亩、改造提升1197亩。重点推进昌平回龙观天通苑地区、朝阳十八里店、孙河地区、大兴黄村、西红门地区的拆迁腾退建绿，启动建设昌平贺新森林公园、朝阳朝南森林公园等8处城市公园；继续实施朝阳黑桥公园、金盏森林公园等3处郊野公园建设。

（四）聚焦重点区域重点项目，在平原地区建设大尺度森林湿地，新增绿化面积12.93万亩、改造提升1.54万亩。围绕新机场、冬奥会世园会、永定河、南中轴等重点区域，通过填空造林、连接连通原有林地绿地，因地制宜地建设小微湿地，营造近自然森林生态空间，促进形成大尺度、完整的生态系统。在朝阳温榆河、昌平东小口、大兴狼垡等区域，推进实施3处万亩森林公园建设。加大交通干道、河流水系生态廊道建设力度，重点推进新机场高速、兴延-延崇等重要连接通道的造林绿化，加宽加厚、填平补齐，营造良好的生态环境。

（五）以生态修复和自然恢复为基础，建设浅山第一道绿色屏障，新增绿化面积9.68万亩。加大浅山区台地、拆迁腾退地、宜林荒山造林绿化，实施生态修复，持续增加森林资源总量，连接连通山水林田湖草等各类自然资源，构建功能完备、系统完整的森林生态系统，加快建设城市发展的第一道生态屏障。废弃矿山生态修复造林绿化任务纳入废弃矿山生态环境修复治理项目实施。同时继续实施京津风沙源治理、太行山绿化和森林质量精准提升，增强山区水土保持和水源涵养能力。

（六）持续推进留白增绿，提高转化率，实施造林绿化1270.62公顷。落实蔡奇书记把“留白增绿”作为专项建设的要求，按照“压茬推进、滚动实施”的原则，对符合绿化条件的地块加快实施绿化，提高绿化转化率。全年计划完成“留白增绿”1270.62公顷，其中769.28公顷纳入新一轮百万亩造林绿化项目统筹实施。2019年“留白增绿”与新一轮百万亩造林绿化同步落实任务、同步办理手续、同步土地流转、同步实施绿化。

（七）实施乡村振兴战略，加强村庄绿化美化，建设美丽乡村。按照市委、市政府关于实施乡村振兴战略，推进美丽乡村建设的任务安排，结合农村环境治理和村庄疏解整治，统筹新一轮百万亩造林绿化和美丽乡村建设，实施村庄道路绿化、村头公园建设、庭院绿化美化、环村片林建设，提升乡村宜居环境水平。

四、投资计划安排

2019年新一轮百万亩造林绿化项目继续执行2018年建设投资标准和政策，未纳入新一轮百万亩造林统筹实施的留白增绿项目、美丽乡村绿化建设项目、废弃矿山生态修复项目按照现行政策执行。公园类项目、重点项目、改造提升项目投资额度由市发展改革委评估确定。

依据现行的区域差异化投资政策，2019年度新一轮百万亩造林绿化共需要建设资金134.57亿元，需市级安排资金103.57亿元（市固定资产投资64.94亿元、市财政38.63亿元），区配套资金31亿元。

五、进度安排

（一）手续办理阶段。2019年3月31日前，依据总体建设方案和下达的年度建设任务，加快开展土地流转、地上物腾退、项目实施方案编制等前期工作，2018年12月15日前完成项目立项和勘察设计招投标，12月底前完成施工设计审查，3月底前完成所有项目施工、监理招投标等全部手续办理，土地流转和拆迁腾退完成90%以上。

（二）春季造林阶段。2019年4月1日至5月31日，全面进场施工，开展春季造林树木栽植工作，5月31日前，完成全年总任务的60%以上。

（三）雨季造林阶段。2019年6月1日至9月30日，全部完成造林地块的土地流转和拆迁腾退工作，浅山荒山造林完成主体栽植任务，其他区域开展常绿树和部分适合雨季栽植的落叶树栽植。

（四）秋冬季造林阶段。2019年10月1日至12月31日，实施秋冬季造林，对个别地块进行补植补种，全面完成年度23万亩造林任务，并加强对已栽植树木的养护管理，做好全部林木的冬季防寒工作。

六、保障措施

（一）加强组织领导，加大督促指导。各区政府是实施造林绿化工程项目建设的责任主体，要发挥统筹协调、指挥调度作用，加快推进土地流转腾退、项目手续办理和造林绿化工作，确保年度任务完成。市相关部门要各司其职、形成合力，加大服务指导力度，保障工程建设顺利推进。市总指办加大检查督导和考核力度，实行每半月对建设进展情况进行排名通报的制度，督促加快推进工程建设。

（二）进一步优化手续办理，确保春季按期进场施工。继续执行新一轮百万亩造林绿化审批权限下移至各区的政策（市属单位项目仍由市级审批）。固定资产投资类项目依据市发展改革委有关文件要求，浅山台地、拆迁腾退地类项目依据总体建设方案，组织开展勘察设计招标，充分利用项目立项周期，加快手续办理。造林绿化类项目可进入市公共资源交易综合分平台招标。合理安排手续办理环节和时序，倒排工期，无缝衔接，确保3月底前办理完所有手续进场施工。

（三）注重高质量发展，突出生态功能。进一步落实好专家全过程参与制度，严把规划设计环节，将森林城市、海绵城市、建筑垃圾资源化处理及再生产品利用等新理念新措施，融入设计方案中，把好高质量发展的第一关口。新一轮造林绿化地块选址要注重与原有林地绿地连接连通，形成大尺度、成片连网的森林生态系统；要突出生态功能、坚持绿色发展，使用优良乡土树种，统筹造林绿化与湿地建设，注重生物多样性；在园路建设、微地形堆筑和整理、护坡中优先利用拆迁的建筑垃圾资源化处理产生的再生骨料及衍生品；充分利用原生植被和园林绿化废弃物等生态措施覆盖裸露土壤，减少扬尘。

（四）加强宣传引导，营造良好舆论氛围。采取多种形式，大力宣传实施新一轮百万亩造林绿化的作用意义，加强造林绿化的政策解读，推广宣传先进典型，营造良好舆论氛围，积极倡导市民身边植绿、美化家园、共建共享，努力形成全社会参与绿化、支持绿化建设的良好局面。

附件：1.北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划2019年建设任务表

2.新一轮百万亩造林2019年城区绿化类项目统计表

3.新一轮百万亩造林2019年平原区项目统计表

4.新一轮百万亩造林2019年浅山区项目统计表

5.新一轮百万亩造林2019年副中心项目统计表

6.新一轮百万亩造林2019年留白增绿项目统计表

附表1：

北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划2019年建设任务表

单位：亩

| 区 | 任务 下达 | 任务安排 | 建设区域 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总计 | 新增 造林 | 改造 提升 | 城 区 | 平原区 | 副中心 | 浅山区 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 新增 | 改造 | 小计 | 新增 | 改造 | 新增 | 改造 | 新增 |
| 合计 | 230060 | 301388.05 | 284034.81 | 17353.24 | 4650.28 | 4072.34 | 577.94 | 154457.76 | 137849.46 | 16608.3 | 45225.77 | 167 | 96887.24 |
| 1 | 东城区 | 30 | 40.32 | 40.32 |  | 40.32 | 40.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 西城区 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 朝阳区 | 9600 | 10000 | 10000 |  | 849.78 | 849.78 |  | 9150.22 | 9150.22 |  |  |  |  |
| 4 | 海淀区 | 2400 | 2600.16 | 2600.16 |  | 456.89 | 456.89 |  | 2143.27 | 2143.27 |  |  |  |  |
| 5 | 丰台区 | 3000 | 3117.86 | 3050.86 | 67 | 270.72 | 270.72 |  | 2847.14 | 2780.14 | 67 |  |  |  |
| 6 | 石景山区 | 600 | 1440.9 | 872.4 | 568.5 | 1440.9 | 872.4 | 568.5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 门头沟区 | 29400 | 41521.89 | 41521.89 |  |  |  |  | 2800.36 | 2800.36 |  |  |  | 38721.53 |
| 8 | 房山区 | 28000 | 28025 | 28025 |  | 225 | 225 |  | 9000 | 9000 |  |  |  | 18800 |
| 9 | 通州区 | 33000 | 45418.57 | 45251.57 | 167 | 25.8 | 25.8 |  |  |  |  | 45225.77 | 167 |  |
| 10 | 顺义区 | 22000 | 22843.4 | 22843.4 |  | 304.5 | 304.5 |  | 22538.9 | 22538.9 |  |  |  |  |
| 11 | 大兴区 | 29000 | 32834.12 | 30055.46 | 2778.66 |  |  |  | 32834.12 | 30055.46 | 2778.66 |  |  |  |
| 12 | 昌平区 | 10000 | 23014.1 | 14197.04 | 8817.06 | 45 | 45 |  | 21969.1 | 13152.04 | 8817.06 |  |  | 1000 |
| 13 | 平谷区 | 14000 | 21329.66 | 21329.66 |  | 31.2 | 31.2 |  | 12608.34 | 12608.34 |  |  |  | 8690.12 |
| 14 | 怀柔区 | 13000 | 16491.1 | 16491.1 |  | 26.1 | 26.1 |  | 13135 | 13135 |  |  |  | 3330 |
| 15 | 密云区 | 16000 | 20237.54 | 20237.54 |  | 800 | 800 |  | 7688.1 | 7688.1 |  |  |  | 11749.44 |
| 16 | 延庆区 | 20000 | 28479.43 | 26413.41 | 2066.02 | 104.07 | 94.63 | 9.44 | 13975.21 | 11918.63 | 2056.58 |  |  | 14400.15 |
| 17 | 首发集团 |  | 3768 | 879 | 2889.00 |  |  |  | 3768 | 879 | 2889 |  |  |  |
| 18 | 市十三陵林场 |  | 196 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 |

附表2：

新一轮百万亩造林2019年城区绿化类项目统计表

单位：平方米、亩

| 区 | 序号 | 项目名称 | 建设类型 | 合计 | 新增 | 改造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平方米 | 亩 | 平米 | 亩 | 平方米 | 亩 |
|  | 合计 |  | 3100187 | 4650.28 | 2714894 | 4072.34 | 385293 | 577.94 |
| 东城区 | 1 | 东城区北中轴城市森林建设工程 | 城市森林 | 10000 | 15.00 | 10000 | 15.00 |  |  |
|  | 2 | 东城区西革新里城市休闲公园（二期）建设工程 | 城市森林 | 13653 | 20.48 | 13653 | 20.48 |  |  |
|  | 3 | 东城区小微绿地建设工程 | 小微绿地 | 3227 | 4.84 | 3227 | 4.84 |  |  |
|  | 小计 |  | 26880 | 40.32 | 26880 | 40.32 |  |  |
| 西城区 | 4 | 西城区小微绿地建设工程 | 小微绿地 | 10000 | 15.00 | 10000 | 15.00 |  |  |
|  | 5 | 西城区城市森林建设工程 | 城市森林 | 10000 | 15.00 | 10000 | 15.00 |  |  |
|  | 小计 |  | 20000 | 30.00 | 20000 | 30.00 |  |  |
| 朝阳区 | 6 | 朝阳区保障房代征绿地建设工程 | 公园绿地 | 35440 | 53.16 | 35440 | 53.16 |  |  |
|  | 7 | 朝阳区太阳宫小公园建设工程 | 公园绿地 | 24500 | 36.75 | 24500 | 36.75 |  |  |
|  | 8 | 朝阳区崔各庄东郊农场大绿地建设工程 | 公园绿地 | 66147 | 99.22 | 66147 | 99.22 |  |  |
|  | 9 | 朝阳区马泉营公园建设工程 | 公园绿地 | 42027 | 63.04 | 42027 | 63.04 |  |  |
|  | 10 | 朝阳区小微绿地建设工程 | 小微绿地 | 12647 | 18.97 | 12647 | 18.97 |  |  |
|  | 11 | 朝阳区金隅代征绿地建设工程 | 公园绿地 | 106773 | 160.16 | 106773 | 160.16 |  |  |
|  | 12 | 朝阳区华贸绿线城市森林建设工程 | 城市森林 | 201107 | 301.66 | 201107 | 301.66 |  |  |
|  | 13 | 朝阳区汇星苑城市森林建设工程 | 城市森林 | 77880 | 116.82 | 77880 | 116.82 |  |  |
|  | 小计 |  | 566521 | 849.78 | 566521 | 849.78 |  |  |
| 海淀区 | 14 | 海淀区五路居回迁房周边绿化工程 | 公园绿地 | 27820 | 41.73 | 27820 | 41.73 |  |  |
|  | 15 | 海淀区和泓四季代征地绿化工程 | 公园绿地 | 3913 | 5.87 | 3913 | 5.87 |  |  |
|  | 16 | 海淀区太舟坞安置房周边绿化工程 | 公园绿地 | 12067 | 18.10 | 12067 | 18.10 |  |  |
|  | 17 | 海淀区阜石路南侧代征绿地绿化工程 | 公园绿地 | 3793 | 5.69 | 3793 | 5.69 |  |  |
|  | 18 | 海淀区东升科技园二期代征地绿化工程 | 公园绿地 | 187307 | 280.96 | 187307 | 280.96 |  |  |
|  | 19 | 海淀区温泉尚风尚水周边绿化工程 | 公园绿地 | 40013 | 60.02 | 40013 | 60.02 |  |  |
|  | 20 | 海淀区温泉文体公园建设工程 | 公园绿地 | 29680 | 44.52 | 29680 | 44.52 |  |  |
|  | 小计 |  | 304593 | 456.89 | 304593 | 456.89 |  |  |
| 丰台区 | 21 | 丰台区小微绿地建设工程 | 小微绿地 | 66667 | 100.00 | 66667 | 100.00 |  |  |
|  | 22 | 丰台区中奥花园建设工程 | 公园绿地 | 28000 | 42.00 | 28000 | 42.00 |  |  |
|  | 23 | 丰台区翡翠墅公园建设工程 | 公园绿地 | 23060 | 34.59 | 23060 | 34.59 |  |  |
|  | 24 | 丰台区花香公园建设工程 | 公园绿地 | 29000 | 43.50 | 29000 | 43.50 |  |  |
|  | 25 | 丰台区丰宜公园建设工程 | 公园绿地 | 33753 | 50.63 | 33753 | 50.63 |  |  |
|  | 小计 |  | 180480 | 270.72 | 180480 | 270.72 |  |  |
| 石景山区 | 26 | 石景山区小青山公园建设工程 | 公园绿地 | 66000 | 99.00 | 48000 | 72.00 | 18000 | 27.00 |
|  | 27 | 石景山区新安公园建设工程 | 公园绿地 | 180000 | 270.00 | 140000 | 210.00 | 40000 | 60.00 |
|  | 28 | 石景山区松林公园建设工程 | 公园绿地 | 192000 | 288.00 | 62000 | 93.00 | 130000 | 195.00 |
|  | 29 | 石景山区旺景公园建设工程 | 公园绿地 | 191000 | 286.50 | 0 | 0.00 | 191000 | 286.50 |
|  | 30 | 石景山区西长安街文化森林公园建设工程 | 公园绿地 | 11600 | 17.40 | 11600 | 17.40 |  |  |
|  | 31 | 石景山区京门新线北带状森林公园建设工程 | 公园绿地 | 20000 | 30.00 | 20000 | 30.00 |  |  |
|  | 32 | 石景山区衙门口城市森林公园建设工程 | 城市森林 | 160000 | 240.00 | 160000 | 240.00 |  |  |
|  | 33 | 石景山区永引渠两岸城市森林建设工程 | 城市森林 | 140000 | 210.00 | 140000 | 210.00 |  |  |
|  | 小计 |  | 960600 | 1440.90 | 581600 | 872.40 | 379000 | 568.50 |
| 房山区 | 34 | 房山区公共绿地建设工程 | 公园绿地 | 30000 | 45.00 | 30000 | 45.00 |  |  |
|  | 35 | 房山区小微绿地建设工程 | 小微绿地 | 100000 | 150.00 | 100000 | 150.00 |  |  |
|  | 36 | 房山区城市森林建设工程 | 城市森林 | 20000 | 30.00 | 20000 | 30.00 |  |  |
|  | 小计 |  | 150000 | 225.00 | 150000 | 225.00 |  |  |
| 通州区 | 37 | 通州区小微绿地建设工程 | 小微绿地 | 17200 | 25.80 | 17200 | 25.80 |  |  |
|  | 小计 |  | 17200 | 25.80 | 17200 | 25.80 |  |  |
| 顺义区 | 38 | 顺义区小微绿地建设工程 | 小微绿地 | 18000 | 27.00 | 18000 | 27.00 |  |  |
|  | 39 | 顺义新城生态休闲公园建设工程 | 公园绿地 | 110000 | 165.00 | 110000 | 165.00 |  |  |
|  | 40 | 顺义区海航城市森林建设工程 | 城市森林 | 75000 | 112.50 | 75000 | 112.50 |  |  |
|  | 小计 |  | 203000 | 304.50 | 203000 | 304.50 |  |  |
| 昌平区 | 41 | 昌平区回龙观京都儿童医院南侧公园建设工程 | 公园绿地 | 15000 | 22.50 | 15000 | 22.50 |  |  |
|  | 42 | 昌平区回龙观育新学校南侧公园建设工程 | 公园绿地 | 15000 | 22.50 | 15000 | 22.50 |  |  |
|  | 小计 |  | 30000 | 45.00 | 30000 | 45.00 |  |  |
| 平谷区 | 43 | 平谷区小微绿地建设工程 | 小微绿地 | 8400 | 12.60 | 8400 | 12.60 |  |  |
|  | 44 | 平谷区马坊新华联慧谷城市森林建设工程 | 城市森林 | 12400 | 18.60 | 12400 | 18.60 |  |  |
|  | 小计 |  | 20800 | 31.20 | 20800 | 31.20 |  |  |
| 怀柔区 | 45 | 怀柔区小微绿地建设工程 | 小微绿地 | 17400 | 26.10 | 17400 | 26.10 |  |  |
|  | 小计 |  | 17400 | 26.10 | 17400 | 26.10 |  |  |
| 密云区 | 46 | 密云区冶仙塔城市森林建设工程 | 城市森林 | 533333 | 800.00 | 533333 | 800.00 |  |  |
|  | 小计 |  | 533333 | 800.00 | 533333 | 800.00 |  |  |
| 延庆区 | 47 | 延庆区小微绿地建设工程 | 小微绿地 | 15500 | 23.25 | 15500 | 23.25 |  |  |
|  | 48 | 延庆区城东公园建设工程 | 公园绿地 | 53880 | 80.82 | 47587 | 71.38 | 6293 | 9.44 |
|  | 小计 |  | 69380 | 104.07 | 63087 | 94.63 | 6293 | 9.44 |

附表3：

新一轮百万亩造林2019年平原区项目统计表

单位：亩、万元

| 区 | 编号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务（亩） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 新增 | 改造 | 小计 | 市财政 | 市发改 | 区 |
| 合计 |  | 154457.76 | 137849.46 | 16608.30 | 794874.67 | 217645.71 | 381358.53 | 195870.42 |
| 朝阳区 | 1 | 朝阳区朝南森林公园（一期）建设工程 | 一绿城市公园 | 1853.13 | 1853.13 |  | 37062.6 |  | 25943.82 | 11118.78 |
|  | 2 | 朝阳区杜仲公园（二期）建设工程 | 一绿城市公园 | 328.51 | 328.51 |  | 6570.2 |  | 4599.14 | 1971.06 |
|  | 3 | 朝阳区镇海寺城市公园（二期）建设工程 | 一绿城市公园 | 270.28 | 270.28 |  | 5405.6 |  | 3783.92 | 1621.68 |
|  | 4 | 朝阳区孙河郊野公园建设工程 | 二绿郊野公园 | 293.43 | 293.43 |  | 3911.42 |  | 2738 | 1173.43 |
|  | 5 | 朝阳区金盏森林公园建设工程 | 二绿郊野公园 | 2830.8 | 2830.8 |  | 37734.57 |  | 26414.2 | 11320.37 |
|  | 6 | 朝阳区黑桥公园（二期）建设工程 | 二绿郊野公园 | 677.15 | 677.15 |  | 9026.41 |  | 6318.49 | 2707.92 |
|  | 7 | 朝阳区温榆河公园朝阳示范区（城市森林）建设工程 | 城市森林 | 1996.9 | 1996.9 |  | 11981.4 | 2995.35 | 2995.35 | 5990.7 |
|  | 8 | 朝阳区2019年平原重点区域造林绿化工程 | 景观生态林 | 900.02 | 900.02 |  | 5400.12 | 1350.03 | 1350.03 | 2700.06 |
|  | 小计 |  | 9150.22 | 9150.22 |  | 117092.32 | 4345.38 | 74142.94 | 38604.00 |
| 海淀区 | 9 | 海淀区2019年平原重点区域造林绿化工程 | 景观生态林 | 2143.27 | 2143.27 |  | 12859.62 | 3214.9 | 3214.9 | 6429.81 |
|  | 小计 |  | 2143.27 | 2143.27 |  | 12859.62 | 3214.9 | 3214.9 | 6429.81 |
| 丰台区 | 10 | 丰台区大瓦窑城市公园建设工程 | 一绿城市公园 | 267 | 200 | 67 | 5340 |  | 3738 | 1602 |
|  | 11 | 丰台区2019年平原重点区域造林绿化工程 | 景观生态林 | 2580.14 | 2580.14 |  | 15480.84 | 3870.21 | 3870.21 | 7740.42 |
|  | 小计 |  | 2847.14 | 2780.14 | 67 | 20820.84 | 3870.21 | 7608.21 | 9342.42 |
| 门头沟区 | 12 | 门头沟区2019年山前平缓地造林工程 | 平缓地造林 | 2800.36 | 2800.36 |  | 8401.08 | 4200.54 | 4200.54 |  |
|  | 小计 |  | 2800.36 | 2800.36 |  | 8401.08 | 4200.54 | 4200.54 |  |
| 房山区 | 13 | 房山区2019年平原重点区域造林绿化工程 | 景观生态林 | 9000 | 9000 |  | 27651.2 | 9677.92 | 9677.92 | 8295.36 |
|  | 小计 |  | 9000 | 9000 |  | 27651.2 | 9677.92 | 9677.92 | 8295.36 |
| 顺义区 | 14 | 顺义区2019年平原重点区造林绿化工程 | 景观生态林 | 22538.9 | 22538.9 |  | 77918.1 | 27271.34 | 27271.34 | 23375.43 |
|  | 小计 |  | 22538.9 | 22538.9 |  | 77918.1 | 27271.34 | 27271.34 | 23375.43 |
| 大兴区 | 15 | 大兴区2019年旧宫镇城市森林公园建设工程 | 一绿城市公园 | 529.66 | 529.66 |  | 10593.2 |  | 7415.24 | 3177.96 |
|  | 16 | 大兴区西红门城市生态休闲公园建设工程 | 一绿城市公园 | 1196.67 | 1196.67 |  | 23933.4 |  | 16753.38 | 7180.02 |
|  | 17 | 大兴区2019年庞各庄镇城市森林建设工程 | 城市森林 | 542.66 | 542.66 |  | 3255.96 | 1139.59 | 1139.59 | 976.79 |
|  | 18 | 大兴区2019年魏善庄镇城市森林建设工程 | 城市森林 | 562.98 | 562.98 |  | 3377.88 | 1182.26 | 1182.26 | 1013.36 |
|  | 19 | 大兴区2019年黄村西片区城市森林建设工程 | 城市森林 | 3106.62 | 3106.62 |  | 18639.72 | 6523.9 | 6523.9 | 5591.92 |
|  | 20 | 大兴区2019年黄村镇狼垡城市森林公园建设工程* | 城市森林 | 5507.78 | 5507.78 |  | 73418.71 | 11566.34 | 39826.76 | 22025.61 |
|  | 21 | 大兴区2019年平原重点区域造林绿化工程 | 景观生态林 | 6058.13 | 6058.13 |  | 26647.4 | 9326.59 | 9326.59 | 7994.22 |
|  | 22 | 大兴区2019年机场周边重点区域造林绿化工程 | 景观生态林 | 1353.2 | 1353.2 |  | 8119.2 | 2841.72 | 2841.72 | 2435.76 |
|  | 23 | 大兴区2019年五环路绿色通道建设工程 | 绿色通道 | 1196.76 | 565.64 | 631.12 | 5918.32 | 2071.41 | 2071.41 | 1775.5 |
|  | 24 | 大兴区2019年京台高速绿色通道建设工程 | 绿色通道 | 940.53 | 940.53 |  | 5643.18 | 1975.11 | 1975.11 | 1692.95 |
|  | 25 | 大兴区2019年京开高速绿色通道建设工程 | 绿色通道 | 534.12 |  | 534.12 | 2136.48 | 747.77 | 747.77 | 640.94 |
|  | 26 | 大兴区2019年六环路绿色通道建设工程 | 绿色通道 | 2372.2 | 1222.19 | 1150.01 | 11933.18 | 4176.61 | 4176.61 | 3579.95 |
|  | 27 | 大兴国际机场高速绿色通道（三线并廊）建设工程* | 绿色通道 | 1700.43 | 1700.43 |  | 34008.6 | 3570.9 | 20235.12 | 10202.58 |
|  | 28 | 大兴区2019年机场高速绿色通道建设工程 | 绿色通道 | 6472.09 | 6008.68 | 463.41 | 37905.72 | 13267 | 13267 | 11371.72 |
|  | 29 | 大兴区2019年永兴河绿色通道建设工程 | 绿色通道 | 760.29 | 760.29 |  | 4561.74 | 1596.61 | 1596.61 | 1368.52 |
|  | 小计 |  | 32834.12 | 30055.46 | 2778.66 | 270092.69 | 59985.81 | 129079.07 | 81027.81 |
| 昌平区 | 30 | 昌平区贺新公园建设工程 | 一绿城市公园 | 1060 | 117 | 943 | 21200.00 |  | 14840.00 | 6360.00 |
|  | 31 | 昌平区霍营公园建设工程 | 一绿城市公园 | 446 | 259 | 187 | 8920.00 |  | 6244.00 | 2676.00 |
|  | 32 | 昌平区2019年城市森林建设工程 | 城市森林 | 1615 | 1615 |  | 9690.00 | 3391.50 | 3391.50 | 2907.00 |
|  | 33 | 昌平区2019年平原重点区域造林绿化工程 | 景观生态林 | 9385 | 9385 |  | 32771.00 | 11469.85 | 11469.85 | 9831.30 |
|  | 34 | 兴延高速(昌平段)绿色通道建设工程 | 绿色通道 | 9463 | 1776.04 | 7687.06 | 23404.33 | 8191.52 | 8191.52 | 7021.30 |
|  | 小计 |  | 21969.1 | 13152.04 | 8817.06 | 95985.33 | 23052.87 | 44136.87 | 28795.60 |  |
| 平谷区 | 35 | 平谷区2019年平原重点区域造林绿化工程 | 景观生态林 | 5312.49 | 5312.49 |  | 16515.93 | 8257.96 | 8257.96 |  |
|  | 36 | 平谷区2019年山前平缓地造林工程 | 平缓地造林 | 7295.85 | 7295.85 |  | 21887.55 | 10943.77 | 10943.77 |  |
|  | 小计 |  | 12608.34 | 12608.34 |  | 38403.48 | 19201.74 | 19201.74 |  |
| 怀柔区 | 37 | 怀柔区2019年山前平缓地造林工程 | 平缓地造林 | 10356 | 10356 |  | 31068 | 15534 | 15534 |  |
|  | 38 | 怀柔区2019年平原重点区域造林绿化工程 | 景观生态林 | 2779 | 2779 |  | 8408.35 | 4204.17 | 4204.17 |  |
|  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 13135 | 13135 |  | 39476.35 | 19738.17 | 19738.17 |  |
| 密云区 | 40 | 密云区2019年平原重点区域造林绿化工程 | 景观生态林 | 2979.93 | 2979.93 |  | 10569.29 | 5284.65 | 5284.65 |  |
|  | 41 | 密云区2019年山前平缓地造林工程 | 平缓地造林 | 4708.17 | 4708.17 |  | 14124.51 | 7062.25 | 7062.25 |  |
|  | 小计 |  | 7688.1 | 7688.1 |  | 24693.8 | 12346.9 | 12346.9 |  |
| 延庆区 | 42 | 延崇高速（平原段）绿色通道建设工程 | 绿色通道 | 2279.12 | 222.54 | 2056.58 | 9561.59 | 4780.79 | 4780.79 |  |
|  | 43 | 延庆区2019年山前平缓地造林工程 | 平缓地造林 | 11696.09 | 11696.09 |  | 35088.27 | 17544.14 | 17544.14 |  |
|  | 小计 |  | 13975.21 | 11918.63 | 2056.58 | 44649.86 | 22324.93 | 22324.93 |  |
| 首发集团 | 44 | 五环路（大羊坊桥至上清桥）护网内绿色通道建设工程 | 绿色通道 | 2587 | 586 | 2001 | 11520 | 5760 | 5760 |  |
|  | 45 | 六环路（大兴段）护网内绿色通道建设工程 | 绿色通道 | 1181 | 293 | 888 | 5310 | 2655 | 2655 |  |
|  | 小计 |  | 3768 | 879 | 2889 | 16830 | 8415 | 8415 |  |

备注：表3中加“*”标注项目为重点项目。

附表4：

新一轮百万亩造林2019年浅山区项目统计表

单位：亩、万元

| 区 | 编号 | 项目名称 | 建设类型 | 建设任务（亩） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 计 | 新增造林 | 小计 | 市财政 | 市发改 |
|  |  | 总计 |  | 96887.24 | 96887.24 | 128038.96 | 79306.96 | 48732 |
| 门头沟区 | 1 | 门头沟区2019年浅山台地造林工程 | 浅山台地 | 9500.73 | 9500.73 | 19001.46 | 19001.46 |  |
|  | 2 | 门头沟区2019年浅山荒山造林工程 | 浅山荒山 | 29220.8 | 29220.8 | 24837.68 |  | 24837.68 |
|  | 小计 |  | 38721.53 | 38721.53 | 43839.14 | 19001.46 | 24837.68 |
| 房山区 | 3 | 房山区2019年浅山台地造林工程 | 浅山台地 | 3800 | 3800 | 7600 | 7600 |  |
|  | 4 | 房山区2019年浅山荒山造林工程 | 浅山荒山 | 15000 | 15000 | 12750 |  | 12750 |
|  | 小计 |  | 18800 | 18800 | 20350 | 7600 | 12750 |
| 昌平区 | 5 | 昌平区2019年浅山荒山造林工程 | 浅山荒山 | 1000 | 1000 | 850 |  | 850 |
|  | 小计 |  | 1000 | 1000 | 850 |  | 850 |
| 平谷区 | 6 | 平谷区2019年浅山台地造林工程 | 浅山台地 | 4409.16 | 4409.16 | 8818.32 | 8818.32 |  |
|  | 7 | 平谷区2019年浅山荒山造林工程 | 浅山荒山 | 4280.96 | 4280.96 | 3638.82 |  | 3638.82 |
|  | 小计 |  | 8690.12 | 8690.12 | 12457.14 | 8818.32 | 3638.82 |
| 怀柔区 | 8 | 怀柔区2019年浅山荒山造林工程 | 浅山荒山 | 3330 | 3330 | 2830.5 |  | 2830.5 |
|  | 小计 |  | 3330 | 3330 | 2830.5 |  | 2830.5 |
| 密云区 | 9 | 密云区2019年浅山台地造林工程 | 浅山台地 | 7749.44 | 7749.44 | 15498.88 | 15498.88 |  |
|  | 10 | 密云区2019年浅山荒山造林工程 | 浅山荒山 | 4000 | 4000 | 3400 |  | 3400 |
|  | 小计 |  | 11749.44 | 11749.44 | 18898.88 | 15498.88 | 3400 |
| 延庆区 | 11 | 延庆区2019年浅山台地造林工程 | 浅山台地 | 13900.15 | 13900.15 | 27800.3 | 27800.3 |  |
|  | 12 | 延庆区2019年浅山荒山造林工程 | 浅山荒山 | 500 | 500 | 425 |  | 425 |
|  | 小计 |  | 14400.15 | 14400.15 | 28225.3 | 27800.3 | 425 |
| 市十三陵林场 | 13 | 市十三陵林场浅山拆迁腾退地造林工程 | 浅山拆迁地 | 196 | 196 | 588 | 588 |  |
|  | 小计 |  | 196 | 196 | 588 | 588 |  |

附表5：

新一轮百万亩造林2019年副中心项目统计表

单位：亩、万元

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 新增 | 改造 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 市财政 | 市发改 | 区 |
| 合 计 |  | 45392.77 | 45225.77 | 167 | 304169.98 | 83973.13 | 128945.87 | 91250.99 |
| 1 | 通州区城市休闲公园建设工程（四期） | 公园绿地 | 120.7 | 120.7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 通州区潞城中心公园改造工程 | 公园绿地 | 167 |  | 167 |  |  |  |  |
| 3 | 通州区张家湾公园建设工程（二期） | 公园绿地 | 1143.31 | 1143.31 |  |  |  |  |  |
| 4 | 城市副中心城市绿心园林绿化建设工程 | 城市森林 | 2721.9 | 2721.9 |  |  |  |  |  |
| 5 | 通州区商务园绿地建设工程 | 城市森林 | 218.76 | 218.76 |  |  |  |  |  |
| 6 | 通州区城市绿地建设工程 | 城市森林 | 779.58 | 779.58 |  |  |  |  |  |
| 7 | 城市副中心环城景观生态林建设工程（张家湾镇）* | 城市森林 | 2831.15 | 2831.15 |  | 28311.5 | 5945.42 | 13872.63 | 8493.45 |
| 8 | 通州区台湖高端总部基地站前街北侧绿化带建设工程* | 城市森林 | 274.74 | 274.74 |  | 2747.4 | 576.95 | 1346.23 | 824.22 |
| 9 | 通州区台湖万亩游憩园建设工程（四期）* | 郊野公园 | 2782.25 | 2782.25 |  | 27822.5 | 5842.73 | 13633.03 | 8346.75 |
| 10 | 通州区潮白河森林生态景观带建设工程（三期）* | 景观生态林 | 6593.69 | 6593.69 |  | 65936.9 | 13846.75 | 32309.08 | 19781.07 |
| 11 | 萧太后河（环球影城段）改线工程 | 景观生态林 | 254.32 | 254.32 |  |  |  |  |  |
| 12 | 通州区于家务回族乡2019年景观生态林建设工程 | 景观生态林 | 3567.97 | 3567.97 |  | 21407.82 | 7492.74 | 7492.74 | 6422.35 |
| 13 | 通州区宋庄镇2019年景观生态林建设工程 | 景观生态林 | 3685.49 | 3685.49 |  | 22112.94 | 7739.53 | 7739.53 | 6633.88 |
| 14 | 通州区张家湾镇2019年景观生态林建设工程 | 景观生态林 | 2537.39 | 2537.39 |  | 15224.34 | 5328.52 | 5328.52 | 4567.3 |
| 15 | 通州区永乐店镇2019年景观生态林建设工程 | 景观生态林 | 3294.53 | 3294.53 |  | 19767.18 | 6918.51 | 6918.51 | 5930.15 |
| 16 | 通州区漷县镇2019年景观生态林建设工程 | 景观生态林 | 5367.51 | 5367.51 |  | 32205.06 | 11271.77 | 11271.77 | 9661.52 |
| 17 | 通州区潞城镇2019年景观生态林建设工程 | 景观生态林 | 2442.32 | 2442.32 |  | 14653.92 | 5128.87 | 5128.87 | 4396.18 |
| 18 | 通州区西集镇2019年景观生态林建设工程 | 景观生态林 | 1185.4 | 1185.4 |  | 7112.4 | 2489.34 | 2489.34 | 2133.72 |
| 19 | 通州区马驹桥镇2019年景观生态林建设工程 | 景观生态林 | 3115.47 | 3115.47 |  | 18692.82 | 6542.49 | 6542.49 | 5607.85 |
| 20 | 廊道绿化加宽加厚工程* | 绿色通道 | 1342.03 | 1342.03 |  | 22371.64 | 2818.26 | 12841.89 | 6711.49 |
| 21 | 首都地区环线高速公路（通州段）绿化工程 | 绿色通道 | 967.26 | 967.26 |  | 5803.56 | 2031.25 | 2031.25 | 1741.07 |

备注：表5中加“*”标注项目为重点项目。

附表6：

新一轮百万亩造林2019年留白增绿项目统计表

单位：公顷

| 序号 | 区 | 合计 | 与新一轮造林统筹实施 | 单独立项实施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 1270.62 | 769.28 | 501.34 |
| 1 | 东城区 | 1 |  | 1 |
| 2 | 西城区 | 1 |  | 1 |
| 3 | 朝阳区 | 192.67 | 192.67 |  |
| 4 | 海淀区 | 25.85 | 25.85 |  |
| 5 | 丰台区 | 57.84 | 13.57 | 44.27 |
| 6 | 石景山区 | 48.87 | 12.37 | 36.5 |
| 7 | 门头沟区 | 18.16 |  | 18.16 |
| 8 | 房山区 | 33 |  | 33 |
| 9 | 通州区 | 129 | 129 |  |
| 10 | 顺义区 | 76.21 | 33.51 | 42.7 |
| 11 | 大兴区 | 110.38 | 110.38 |  |
| 12 | 昌平区 | 149.84 | 109.85 | 39.99 |
| 13 | 平谷区 | 46.91 | 46.11 | 0.8 |
| 14 | 怀柔区 | 21.02 | 4.76 | 16.26 |
| 15 | 密云区 | 28.97 | 8.83 | 20.14 |
| 16 | 延庆区 | 7.9 | 6.38 | 1.52 |
| 17 | 北投集团 | 322 | 76 | 246 |