2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 为群众拟办重要实事 | 1 | 31．结合20万亩造林，开展健康绿道建设试点，新建15处城市休闲绿地，新增绿地面积300公顷，免费开放6处新城滨河森林公园，建设立体绿化10万平方米，打造10处绿化美化精品街区。 |  | 市园林绿化局邓乃平 | 市水务局、北京经济技术开发区管委会、各区县政府 | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 揭 俊 刘功斌 冯久莹 | 2012年11月底 |
|  | 2 | 1．提升环境监测能力，建成PM2.5监测网络，启动以PM2.5为重点的大气治理方案，进一步改善空气质量。 |  | 市环保局陈添 | 市发展改革委、市园林绿化局、各区县政府等 | 甘 敬 周剑平 | 造林营林处 城镇绿化处 碳汇办 | 蔡宝军 杨志华 王小平 | 刘功斌 张启生 | 2012年11月底 |
|  | 3 | 7．建成四惠、宋家庄综合交通枢纽，完成15项“畅通微循环、打通断头路”工程，完成优化平交路口、建设公交港湾、增加过街设施、完善步行自行车道路系统等疏堵工程80项；施划公交专用道30公里；利用人防工程为社会提供1.8万个停车位。 |  | 市交通委刘小明、市公安局傅政华、市民防局黄杨、相关区政府 | 市园林绿化局 | 史贵升 周剑平 | 林政资源处 城镇绿化处 | 王 山 杨志华 | 林权中 尹燕津 田静波 姜浩野 | 2012年11月底 |
|  | 4 | 29．完善10个郊野公园旅游配套设施，对停车场、旅游导览标识牌、游客休闲等配套设施进行升级改造；完成60座A级旅游景区公厕改造。 |  | 市旅游委鲁勇 | 市园林绿化局、各区县政府 | 史贵升 | 造林营林处 | 蔡宝军 | 杨振君 兰斌才 | 2012年11月底 |
|  | 5 | 32．对26条小区出行路、断头路等道路开展路灯改造工作，解决群众出行道路无照明问题。 |  | 市市政市容委陈永 | 市交通委、市园林绿化局、朝阳区政府等 | 史贵升 周剑平 | 林政资源处 城镇绿化处 | 王 山 杨志华 | 林权中 尹燕津 | 2012年11月底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 市政府折子工程 | 6 | 61.确保大气主要污染物浓度均下降2%。 | 洪峰 | 市环保局陈添、市发展改革委张工、市交通委刘小明、市园林绿化局邓乃平、各区县区县长 |  | 史贵升 甘 敬 周剑平 | 城镇绿化处 造林营林处 | 杨志华 蔡宝军 | 刘功斌 张启生 | 2012年12月底 |
|  | 7 | 81. 基本完成集体经济产权制度改革任务，完善集体林权制度改革配套政策，促进集体经济发展，鼓励支持农民专业合作社规范发展。 | 夏占义 | 市农委王孝东、市园林绿化局邓乃平 | 朝阳区政府、海淀区政府、丰台区政府、门头沟区政府、房山区政府、通州区政府、顺义区政府、昌平区政府、大兴区政府、平谷区政府、怀柔区政府、密云县政府、延庆县政府 | 高士武 | 林改处 | 李洪 | 张秀丽 | 2012年12月底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 市政府折子工程 | 8 | 96.加快北京新机场、园博园、南中轴森林公园等重大项目建设。 | 吉 林 陈 刚 夏占义 | 市发展改革委张工、市规划委黄艳、市园林绿化局邓乃平、丰台区政府冀岩 | 大兴区政府 | 强 健 周剑平 廉国钊 | 城镇绿化处 规划发展处 | 杨志华 刘明星 | 代元军 程晋川 | 2012年12月底 |
|  | 9 | 99.继续加快永定河绿色生态走廊建设，完成园博湖和园博园湿地建设，推动永定河绿色生态发展带规划建设向南延伸。 | 陈 刚 夏占义 | 市水务局程静、市园林绿化局邓乃平、市发展改革委张工、市规划委黄艳、市国土局魏成林 | 丰台区政府、石景山区政府、门头沟区政府、房山区政府、大兴区政府 | 强 健 廉国钊 | 城镇绿化处规划发展处 | 杨志华 刘明星 | 冯久莹 程晋川 | 2012年12月底 |
|  | 10 | 100.支持废弃矿山生态修复和替代产业发展。 | 陈 刚 | 市园林绿化局邓乃平、市国土局魏成林、门头沟区政府王洪钟、房山区政府祁红 | 市发展改革委、市科委、市规划委 | 甘 敬 | 治沙办 | 李金海 | 陈京弘 | 2012年12月底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 市政府折子工程 | 11 | 113.统筹林业发展和耕地保护，力争新增造林绿化面积20万亩。 | 夏占义 | 市园林绿化局邓乃平、市国土资源局魏成林、朝阳区政府程连元、海淀区政府隋振江、丰台区政府冀岩、石景山区政府夏林茂、门头沟区政府王洪钟、房山区政府祁红、通州区政府岳鹏、顺义区政府王刚、昌平区政府金树东、大兴区政府李长友、平谷区政府张吉福、怀柔区政府齐静、密云县政府王海臣、延庆县政府李先忠 | 市发展改革委、市财政局、市规划委、市水务局、市农委 | 史贵升 | 平原造林办 | 蔡宝军 | 杨振君 | 2012年12月底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 市政府折子工程 | 12 | 114.继续抓好城市立体绿化、宜林荒山绿化、森林健康经营、中幼林抚育等重点工作。 | 夏占义 | 市园林绿化局邓乃平 | 各区县政府 | 甘 敬 周剑平 | 城镇绿化处 造林营林处 碳汇办 | 杨志华 蔡宝军 王小平 | 刘功斌 张启生 邢保卫 陈峻崎 | 2012年12月底 |
|  | 13 | 179.健全重大事项社会稳定风险评估机制，推广用群众工作统揽信访工作试点经验，深入开展矛盾纠纷排查调处活动，坚决防止发生影响社会稳定的重大信访问题和群体性事件。 | 刘敬民 | 市信访办薄钢、市教委姜沛民、市环保局陈添、市农委王孝东、市园林绿化局邓乃平、市人力社保局张欣庆、各区县区县长等 |  | 黄德峰 | 办公室 | 周庆生 | 左红跃 | 2012年12月底 |
|  | 14 | 6.实现固定资产投资增长9%左右。 | 吉 林 | 市发展改革委张工 | 市经济信息化委、市国土局、市环保局、市规划委、市住房城乡建设委、市市政市容委、市交通委、市水务局、市商务委、市园林绿化局、市重大办、各区县政府、北京经济技术开发区管委会 | 朱国城 | 计财处 | 王继兴 | 王继兴 | 2012年12月底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 市政府折子工程 | 15 | 7.单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放量分别下降2.5%和3%。 | 洪 峰 | 市发展改革委张工 | 市经济信息化委、市住房城乡建设委、市交通委、市市政市容委、市园林绿化局、市农业局、市统计局 | 甘 敬 周剑平 | 造林营林处 城镇绿化处 碳汇办 | 蔡宝军 杨志华 王小平 | 张启生 刘功斌 孙 莹 | 2012年12月底 |
|  | 16 | 9.二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放量分别削减2%、3%、2%和2% | 洪 峰 | 市环保局陈添 | 市发展改革委、市住房城乡建设委、市统计局、市园林绿化局、市农业局、各区县政府等 | 甘 敬 周剑平 | 造林营林处 城镇绿化处 | 蔡宝军 杨志华 | 张启生 刘功斌 | 2012年12月底 |
|  | 17 | 56.加强对PM2.5和臭氧等重点污染物的防治，抓紧建立完善监测网络，实时发布监测信息。 | 洪 峰 | 市环保局陈添 | 市发展改革委、市经济信息化委、市公安局、市住房城乡建设委、市市政市容委、市交通委、市园林绿化局、各区县政府 | 甘 敬 周剑平 | 城镇绿化处 造林营林处 碳汇办 | 杨志华 蔡宝军 王小平 | 刘功斌 张启生 孙 莹 | 2012年12月底 |
|  | 18 | 94.统筹做好城乡结合部重点村改制转居、就业社保等各方面工作，加快推进50个重点村建设，打造城乡一体化示范区。 | 陈 刚 夏占义 | 市城乡结合部建设领导小组办公室安钢 | 市城乡结合部建设领导小组各成员单位 | 史贵升 | 造林营林处 | 蔡宝军 | 杨振君 | 2012年12月底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 市政府折子工程 | 19 | 97.完成城南行动计划三年建设任务。 | 吉 林 | 市发展改革委张工 | 市环保局、市规划委、市国土局、市住房城乡建设委、市市政市容委、市交通委、市水务局、市园林绿化局、东城区政府、西城区政府、丰台区政府、房山区政府、大兴区政府 | 史贵升 强 健 周剑平 | 城镇绿化处 造林营林处 规划发展处 公园风景区处 林政资源处 | 杨志华 蔡宝军 刘明星 张亚红 王 山 | 刘功斌 冯久莹 张启生 程晋川 刘 静 林权中 尹燕津 | 2012年12月底 |
|  | 20 | 101.抓好7条重点沟域建设，加强区县联合开发，促进生态型产业项目落地。 | 夏占义 | 市农委王孝东、市发展改革委张工、市国土局魏成林、门头沟区政府王洪钟、房山区政府祁红、昌平区政府金树东、平谷区政府张吉福、怀柔区政府齐静、密云县政府王海臣、延庆县政府李先忠 | 市财政局、市规划委、市环保局、市旅游委、市水务局、市园林绿化局、市住房城乡建设委 | 甘 敬 王振江 贲权民 | 造林营林处产业发展处 | 蔡宝军 付占芳 | 张启生 李松涛 | 2012年12月底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 市政府折子工程 | 21 | 105.着力提升交通服务保障能力，力争中心城区交通拥堵指数控制在平均6以下，公交出行比例提高到44%。 | 苟仲文 | 市交通委刘小明 | 市缓解交通拥堵工作推进小组成员单位 | 史贵升 周剑平 | 林政资源处 城镇绿化处 | 王 山 杨志华 | 尹燕津 田静波 姜浩野 | 2012年12月底 |
|  | 22 | 107.完成80项疏堵工程，打通道路微循环45公里，抓好京昆高速、京包高速、国道110二期等干道建设。 | 苟仲文 | 市交通委刘小明、市公安局负责人 | 市发展改革委、市国土局、市规划委、市住房城乡建设委、市园林绿化局、东城区政府、西城区政府、朝阳区政府、海淀区政府、丰台区政府、石景山区政府、房山区政府、昌平区政府、延庆县政府 | 史贵升 周剑平 | 林政资源处 城镇绿化处 | 王 山 杨志华 | 林权中 尹燕津 田静波 姜浩野 | 2012年12月底 |
|  | 23 | 121.启动全市现有882栋简易楼改造，实施1500万平方米老旧小区房屋改造工程，统筹解决好抗震节能、设施配套、停车管理等问题。 | 陈 刚 | 市重大办杨斌、各区县区县长 | 市住房城乡建设委、市市政市容委、市发展改革委、市规划委、市交通委、市水务局、市园林绿化局、市城管执法局 | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 刘功斌 | 2012年11月底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 市政府折子工程 | 24 | 122.实施地下管线消隐改造，加强安全防护和动态管理。 | 刘敬民 苟仲文 | 市市政市容委陈永、市安全监管局张家明 | 市发展改革委、市规划委、市住房城乡建设委、市交通委、市水务局、市广电局、市园林绿化局、市通信管理局、各区县政府 | 史贵升 周剑平 | 林政资源处 城镇绿化处 | 王 山 杨志华 | 尹燕津 田静波 姜浩野 | 2012年12月底 |
|  | 25 | 123.完善各类应急预案，提升监测预警指挥调度水平，提高城市抗灾应急能力。 | 吉 林 | 市政府办公厅孙康林 | 市应急委各成员单位 | 黄德峰 | 应急工作处 森林公安局 | 李 洪宁晋杰 | 谷佃福 吕三军 | 2012年12月底 |
|  | 26 | 170.建立首都绿色经济圈协调发展机制，落实与兄弟省区市合作协议，加强生态建设、污染治理、交通规划、城镇化发展、产业布局等方面的统筹协调，推动区域合作取得新成效。 | 吉 林 | 市发展改革委张工、市对口支援和经济合作工作领导小组办公室秦刚 | 市经济信息化委、市环保局、市规划委、市交通委、市农委、市水务局、市园林绿化局 | 甘 敬 黄德峰 高士武 | 造林营林处 森林公安局 林保站 | 蔡宝军 宁晋杰 陶万强 | 彭 强 李景锐 郭一妹 | 2012年12月底 |
|  | 27 | 180.完善安全监管长效机制，建立安全生产责任可追溯制度和责任保险制度，全面推行安全生产标准化，大力开展企业职工安全培训，加强特种设备安全监察管理，严厉打击非法违法生产经营建设行为。 | 苟仲文 | 市安全监管局张家明、市质监局赵长山 | 市安全生产委员会成员单位 | 黄德峰 | 应急工作处 | 李 洪 | 侯雅芹 | 2012年12月底 |
|  | 28 | 181.加强食品安全监管，加快食品安全体系建设，构建安全食品的供给体系和食品安全的保障体系，严格食品市场准入和退出机制，持续开展专项整治行动，确保群众吃得放心。 | 程 红 | 市食品办张志宽 | 市食品安全委员会成员单位 | 王振江 贲权民 | 产业发展处 | 付占芳 | 方建辉 | 2012年12月底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 新农村建设折子工程 | 29 | 16．总结第七届世界草莓大会成功经验，全力办好第十八届国际食用菌大会；抓紧筹备2013年中国（北京）国际园林博览会、2014年世界种子大会和世界葡萄大会。 |  | 市农委王孝东、市园林绿化局（首都绿化办）邓乃平、市农业局赵根武、昌平区政府金树东、通州区政府岳鹏、丰台区政府冀岩、延庆县政府李先忠 |  | 王振江 周剑平 廉国钊 贲权民 | 城镇绿化处 产业发展处 | 杨志华 付占芳 | 代元军 张林生 | 2012年12月底 |
|  | 30 | 18．促进花卉产业发展，新建花卉生产加工基地3个、共5000亩，带动农户1000户，累计培训花农2000人次。 |  | 市园林绿化局（首都绿化办）邓乃平 |  | 王振江 贲权民 | 林场花卉处 | 王春城 | 单宏臣 | 2012年12月底 |
|  | 31 | 19．实施水蜜桃品种结构调整计划，推广改接1万亩水蜜桃系列品种，推进桃品种结构优化，提高桃的品质和产量。 |  | 市园林绿化局（首都绿化办）邓乃平 | 相关区县政府 | 王振江 贲权民 | 产业发展处 | 付占芳 | 李松涛 | 2012年12月底 |
|  | 32 | 26、继续实施“北京市乡土专家行动计划”，建设乡土专家科技示范园基地15个、累计培训2000人次、辐射带动果农1万户。 |  | 市园林绿化局（首都绿化办）邓乃平 | 相关区县政府 | 甘 敬 | 科技处 林业站 | 徐 佳 施 海 | 孙鲁杰 彭 华 | 2012年12月底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 新农村建设折子工程 | 33 | 44.加强农村村庄绿化美化工作，健全完善村庄绿化长效养护管理机制，创建5个首都绿化美化园林小城镇、80个首都绿色村庄，巩固新农村绿化成果。 |  | 市园林绿化局（首都绿化办）邓乃平 | 市农委、相关区县政府 | 王苏梅 | 义务植树处 | 叶向阳 | 向德忠 赵传森 | 2012年12月底 |
|  | 34 | 48．持续推进京津风沙源治理、小流域综合治理、生态修复、郊野公园建设。统筹林业发展和耕地保护，新增平原地区造林绿化面积约1.33万公顷（20万亩）。 |  | 市园林绿化局（首都绿化办）邓乃平、市水务局程静、市国土局魏成林 | 市发展改革委、市财政局、市规划委、市农委、市农业局、相关区县政府 | 史贵升 甘 敬 | 造林营林处 平原造林办 治沙办 | 蔡宝军 李金海 | 兰斌才 陈京弘 | 2012年12月底 |
|  | 35 | 49．继续开展适合北京的彩色、抗逆树种资源的引进、繁育、筛选，建设完善北京彩色、抗逆苗木快繁、规模化生产基地。收集保存适宜北京地区的彩色树种、耐寒、耐旱等抗逆树种300个，完善工厂化育苗技术体系建设，年生产彩色、抗逆树种苗木300万株，在不同典型区域开展彩色、抗逆树种应用示范，建设示范区1000亩。 |  | 市园林绿化局（首都绿化办）邓乃平 |  | 王振江 贲权民 | 种苗站 | 卢宝明 | 姜英淑 | 2012年12月底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 新农村建设折子工程 | 36 | 50．强化林木有害生物监测预警工作，提高生物防治技术的研究和推广应用水平，推进社会化防治进程，防止重大林木有害生物灾害发生。全年实行飞防800架次，防控面积40万亩次，释放周氏啮小蜂20亿头。 |  | 市园林绿化局（首都绿化办）邓乃平 |  | 高士武 | 林保站 | 陶万强 | 颜 容 | 2012年12月底 |
|  | 37 | 57．基本完成村级集体经济产权制度改革任务，完善集体林权制度改革配套政策，促进集体经济发展。 |  | 市农委王孝东、市园林绿化局（首都绿化办）邓乃平 | 市农研中心、相关区县政府 | 高士武 | 林改处 | 李 洪 | 张秀丽 | 2012年12月底 |
|  | 38 | 15．实施环境综合整治、生态建设提升、基础设施配套、村庄节点布局和特色产业培育五项工程，抓好7条重点沟域建设。 |  | 市农委王孝东、相关区县区县长 | 市发展改革委、市财政局、市国土局、市环保局、市规划委、市住房城乡建设委、市水务局、市旅游委、市园林绿化局 | 甘 敬 王振江 贲权民 | 产业发展处 造林营林处 | 付占芳 蔡宝军 | 张 瑞 张启生 | 2012年12月底 |
|  | 39 | 29．加大资金、技术、现代化装备的投入，沿京承高速走廊、首都机场起降航线顺义段，集中建设高标准万亩现代农业示范区。 |  | 市农委王孝东、市农业局赵根武、顺义区政府王刚 | 市发展改革委、市科委、市财政局、市水务局、市园林绿化局 | 王振江 贲权民 | 产业发展处 林场花卉处 | 付占芳 王春城 | 方建辉 单宏臣 | 2012年12月底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 新农村建设折子工程 | 40 | 51．继续开展农村全面小康建设进程、农村城镇化进程、新农村建设进程、都市型现代农业生态服务价值4项监测，开展城乡经济社会发展一体化监测，对农村经济社会运行状况和城乡经济社会发展一体化进程进行全面综合评价；定期开展42个重点镇经济运行状况的统计监测；定期开展低收入农户增收情况监测。 |  | 市统计局苏辉、国家统计局北京调查总队李纲 | 市教委、市民政局、市财政局、市人力社保局、市市政市容委、市交通委、市农委、市水务局、市卫生局、市园林绿化局、市农业局 | 朱国城 | 计财处 | 王继兴 | 王继兴 | 2012年12月底 |
|  | 41 | 86．继续开展寻找“北京最美的乡村”宣传评选活动。加强53个“北京最美乡村”建设、服务和宣传工作，评选出2011-2012年度“北京最美的乡村”。 |  | 市委农工委王孝东 | 首都文明办、市旅游委、市文化局、市园林绿化局 | 王苏梅 | 义务植树处 | 叶向阳 | 向德忠 | 2012年12月底 |
| 四 清洁空气行动计划 | 42 | 25．园林绿化、水务、轨道交通等行业主管部门分别加强对本行业工地施工监管，严格控制扬尘污染。 |  | 市园林绿化局、市水务局、市轨道建管公司 | 市城管执法局 | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 高 然 | 长期实施 |
|  | 43 | 38．按照“两环、三带、九楔、多廊道”的空间布局开展造林绿化，2012年完成平原地区20万亩造林绿化任务。 |  | 市园林绿化局、市国土局、各区县政府 | 市环保局、市农委 | 史贵升 | 平原造林办 | 蔡宝军 | 杨振君 | 2012年10月 |
|  | 44 | 39．加强流域生态治理和建设，推进潮白河流域综合治理，新建永定河园博湖，完成6个新城滨河森林公园建设；继续推进海淀翠湖国家城市湿地公园二期、房山长沟、怀柔琉璃庙等湿地公园建设；新增水域面积100公顷。 |  | 市水务局、市园林绿化局、各相关区县政府 | 市环保局 | 高士武 周剑平 | 城镇绿化处保护处 | 杨志华 刘润泽 | 刘功斌 杨在兰 | 2012年底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 清洁空气行动计划 | 45 | 40．加强关停废弃矿区治理，恢复植被和景观，按照2015年前完成5.5万亩修复的任务要求，力争完成1万亩已关停废弃矿山生态修复。 |  | 市园林绿化局、市国土局、市水务局、各相关区县政府 |  | 甘 敬 | 治沙办 | 李金海 | 陈京弘 | 2012年底 |
|  | 46 | 21．控制非道路柴油动力机械污染排放，所有施工工地应使用排放达标的施工机械，施工机械在工作状态不应有明显的见烟度。 |  | 市环保局、市住房城乡建设委、各区县政府 | 市农业局、市园林绿化局、市国土局、市工商局 | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 高 然 | 长期实施 |
|  | 47 | 26．研究制定道路两侧停车区域、中间绿化隔离带、屋顶、建筑物、构筑物以及农贸市场、建筑工地周边定期清洗机制，做好综合保洁工作。 |  | 市市政市容管委、市城管执法局、各区县政府 | 市交通管理局、市爱卫办、市园林绿化局、市质监局等 | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 高 然 | 2012年底 |
|  | 48 | 27．完善扬尘污染控制区创建管理办法。 |  | 市环保局、各区县政府 | 市市政市容委、市园林绿化局、市城管执法局等 | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 高 然 | 2012年底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 加强环境保护重点工作 | 49 | 55．加强植树造林，继续实施风沙源治理，重点推进平原地区林地建设，拓展绿色空间，加强推进实施低效林改造工程，提升森林生态效益。 |  | 市园林绿化局 | 市国土局、市水务局、各区县政府 | 史贵升 甘 敬 | 造林营林处 平原造林办 治沙办 | 蔡宝军 李金海 | 杨振君 陈京弘 |  |
|  | 50 | 56．推进生态修复，加快城市湿地恢复、废弃矿山生态修复等工作。 |  | 市园林绿化局、市水务局 | 市国土局、相关区县政府 | 甘 敬 高士武 | 保护处 治沙办 | 刘润泽 李金海 | 杨在兰 陈京弘 |  |
|  | 51 | 58．强化自然保护区管理，逐步提升自然保护水平。加强生物多样性保护。 |  | 市环保局、市园林绿化局 | 市国土局、市农委、相关区县政府 | 高士武 | 保护处 | 刘润泽 | 曲 宏 |  |
|  | 52 | 1．凡依据应当进行环境影响评价的重点流域、区域开发和行业发展规划，以及工业、交通、能源、城市建设等专项规划，在组织制定、调整、修编时，必须严格履行环境评价评价程序。 |  | 市环保局 | 市发展改革委、市住房城乡建设委、市市政市容委、市园林绿化局、各区县政府等 | 强 健 | 规划发展处 | 刘明星 | 周 波 |  |
|  | 53 | 29．进一步理顺扬尘污染监管体制机制，以建设工地和道路为重点，加大扬尘污染控制力度，开展扬尘污染控制区创建，严格执汪，落实责任。 |  | 市环保局、市住房城乡建设委、市市政市容委、市城管执法局 | 市水务局、市园林绿化局、各区县政府 | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 高 然 |  |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 加强环境保护重点工作 | 54 | 31．编制地下水保护规划，划定地下水环境功能区，开展地下水环境专项调查，建立地下水监测与水源地预警系统，开展污染区修复示范试点。 |  | 市环保局、市水务局 | 市发展改革委、市国土局、市规划委、市财政局、市园林绿化局、市地堪局、相关区县政府 | 强 健 | 规划发展处 | 刘明星 | 周 波 |  |
|  | 55 | 32．加快中心城区及新城现有污水处理厂升级改造进度，满足出水水质基本达到地表水环境质量要求，增加生态用水量。加强污水收集管网建设，适度扩大污水处理厂规模，解决污水直排和溢流问题。加强流域水系治理，实施北运河、永定河、潮白河流域水系综合治理规划。 |  | 市水务局 | 市发展改革委、市环保局、市财政局、市国土局、市规划委、市农委、市园林绿化局、相关区县政府 | 甘 敬 | 造林营林处 | 蔡宝军 | 刘舒民 |  |
| 六 局内重点工作任务 | 56 | 1．以大兴、通州、顺义、昌平、房山五个区为重点，在涉及到的14个区县实施绿化建设，启动实施平原地区20万亩造林工程。 |  |  |  | 史贵升 | 平原造林办 | 蔡宝军 | 蔡宝军 | 2012年底 |
|  | 57 | 2．采取多种形式，新增城市绿地1000公顷，新建城市休闲公园700公顷。 |  |  |  | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 揭 俊 刘功斌 | 2012年底 |
|  | 58 | 3．对四环路沿线绿地进行全面改造提升，打造10条精品园林示范街区，提升城市重点地区绿色景观。 |  |  |  | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 揭 俊 刘功斌 冯久莹 | 2012年底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 局内重点工作任务 | 59 | 4．完成道路绿化200公顷。 |  |  |  | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 揭 俊 刘功斌 | 2012年底 |
|  | 60 | 5．新建居住区绿化100公顷。 |  |  |  | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 揭 俊 刘功斌 | 2012年底 |
|  | 61 | 6．完成立体绿化20万平方米。 |  |  |  | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 揭 俊 刘功斌 | 2012年底 |
|  | 62 | 7．改造提高100个老旧小区的绿化水平。 |  |  |  | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 揭 俊 刘功斌 | 2012年底 |
|  | 63 | 8．高标准做好党的十八大和国庆期间的全市绿化环境综合整治和景观环境布置工作。 |  |  |  | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 揭 俊 代元军 | 2012年底 |
|  | 64 | 9．全面建成开放11个新城滨河森林公园。 |  |  |  | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 揭 俊 刘功斌 | 2012年底 |
|  | 65 | 10．完成南海子郊野公园二期绿化建设586.7公顷。 |  |  |  | 史贵升 | 造林营林处 | 蔡宝军 | 蔡宝军 | 2012年底 |
|  | 66 | 11．启动实施3-5个重点镇公共绿地建设试点。 |  |  |  | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 揭 俊 冯久莹 | 2012年底 |
|  | 67 | 12．全面推进永定河“五园一带”、雁栖湖生态示范区、未来科技城北部公园和南中轴森林公园建设。 |  |  |  | 周剑平 廉国钊 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 代元军 冯久莹 | 2012年底 |
|  | 68 | 13．启动石景山永引渠、朝阳北小河两条滨水绿廊建设。 |  |  |  | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 揭 俊 冯久莹 | 2012年底 |
|  | 69 | 14．结合20亩造林工程，开展全市绿道建设试点50公里。 |  |  |  | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 揭 俊 冯久莹 | 2012年底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 局内重点工作任务 | 70 | 15．完成京津风沙源治理人工造林4.55万亩、爆破造林1万亩、封山育林33.8万亩，并做好二期规划的编制工作。 |  |  |  | 甘 敬 | 治沙办 | 李金海 | 张 静 | 2012年底 |
|  | 71 | 16．完成太行山绿化和三北防护林建设绿化造林2.38万亩，封山育林3.5万亩。 |  |  |  | 甘 敬 | 造林营林处 | 蔡宝军 | 张启生 | 2012年底 |
|  | 72 | 17．完成彩色树种造林2万亩。 |  |  |  | 甘 敬 | 造林营林处 | 蔡宝军 | 刘舒民 | 2012年底 |
|  | 73 | 18．加强森林健康经营，完成林木抚育60万亩、低效林改造10万亩、碳汇营造林2600亩。 |  |  |  | 甘 敬 | 造林营林处 碳汇办 | 蔡宝军 王小平 | 邢保卫 周彩贤 | 2012年底 |
|  | 74 | 19．继续推进京冀生态建设合作项目。 |  |  |  | 甘 敬 | 造林营林处 | 蔡宝军 | 彭 强 | 2012年底 |
|  | 75 | 20．全面提升森林火灾应急防控能力。加快推进红外监控自动报警系统、数字系统联网及控制中心和航空护林站、物资储备库等重大项目建设，全市新建瞭望塔11座，启动建设无人值守站59座，安装视频监测设备135套，使全市瞭望覆盖率提高到67%、通讯覆盖率提高到80%，确保不发生重大森林火灾。 |  |  |  | 黄德峰 | 森林公安局 | 宁晋杰 | 宁晋杰 | 2012年底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 局内重点工作任务 | 76 | 21．大力加强林木有害生物防治。完善与周边地区的区域合作和联防联治机制，狠抓重点地区、重点部位、重点路段、重点树种的预防性防治和监督检查，防止重大林木有害生物灾害发生。 |  |  |  | 高士武 | 林保站 | 陶万强 | 颜 容 | 2012年底 |
|  | 77 | 22．推进松山、百花山和野鸭湖、翠湖、长沟等重点保护区和湿地建设，新建1个市级湿地公园和1个湿地保护小区。 |  |  |  | 高士武 | 保护处 | 刘润泽 | 曲 宏 杨在兰 | 2012年底 |
|  | 78 | 23．加强资源动态监测，推进全国第二次野生动植物资源北京地区的调查工作，全面加强野生动物疫源疫病监测。 |  |  |  | 高士武 | 保护处 | 刘润泽 | 曲 宏 | 2012年底 |
|  | 79 | 24，推动林业产业加快结构调整。改造提升果树产业，新建５万亩零农残有机果品基地、１万亩果品出口基地、5000亩蓝莓示范基地。 |  |  |  | 王振江 贲权民 | 产业发展处 | 付占芳 | 李松涛 | 2012年底 |
|  | 80 | 25，完成樱桃“两提一增”6000亩，甜柿和水蜜桃改造1万亩。 |  |  |  | 王振江 贲权民 | 产业发展处 | 付占芳 | 李松涛 | 2012年底 |
|  | 81 | 26．建设一批精品观光果园和花卉生产观光示范区。 |  |  |  | 王振江 贲权民 | 产业发展处林场花卉处 | 付占芳 王春城 | 张 瑞 单宏臣 | 2012年底 |
|  | 82 | 27．继续开展“三节一展”和 “百万市民观光采摘游”等品牌花果节庆活动，推动传统林业向现代休闲林业拓展。 |  |  |  | 王振江 贲权民 | 产业发展处 林场花卉处 | 付占芳 王春城 | 张 瑞 王根海 | 2012年底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 局内重点工作任务 | 83 | 28．加大关键技术科技攻关。重点扶持林产品优新品种选育、关键技术开发和科技成果转化，争取推出20个林业新品种，引进优良品种500个，不断提升林业产业的自主创新能力。 |  |  |  | 甘 敬 | 科技处 | 徐 佳 | 杜建军 | 2012年底 |
|  | 84 | 29．进一步加大出口创汇和出口基地建设力度，研究制定出口创汇补贴政策，鼓励企业积极参与国际竞争，争取林产品出口创汇突破3000万美元。 |  |  |  | 王振江 贲权民 | 产业发展处 | 付占芳 | 成钰厚 | 2012年底 |
|  | 85 | 30．推动新型市场业态的发展。引导和鼓励企业建设现代化花卉园艺中心、林产品交易物流中心。 |  |  |  | 王振江 贲权民 | 林场花卉处 产业发展处 | 王春城 付占芳 | 单宏臣 张林生 | 2012年底 |
|  | 86 | 31．加快发展新兴多功能林业产业。深入研究林下经济政策，促进森林资源综合利用。 |  |  |  | 甘 敬 | 治沙办 | 李金海 | 刘 松 | 2012年底 |
|  | 87 | 32．抓紧制定出台加强全行业生态园林文化建设的意见。 |  |  |  | 邓乃平 | 研究室 | 王 军 | 刘军朝 | 2012年底 |
|  | 88 | 33．启动编制生态园林文化发展规划。 |  |  |  | 朱国城 | 计财处 | 王继兴 | 王继兴 | 2012年底 |
|  | 89 | 34．继续做好第九届园博会筹备工作。加快推进园区绿化和重点基础设施建设，高水平建设中国园林博物馆、主展馆、永定塔和“北京园”等重大文化设施，加快推进各类特色展园建设，力争年内全部完成园博会主体工程，全力打造首都园林文化精品。 |  |  |  | 强 健 廉国钊 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 代元军 冯久莹 | 2012年底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 局内重点工作任务 | 90 | 35．做好第十一届中国菊花展、第八届中国花博会北京展区、香港花卉展的筹备和参展工作。 |  |  |  | 王振江 贲权民 | 林场花卉处 | 王春城 | 王根海 | 2012年底 |
|  | 91 | 36．做好世界葡萄大会的筹备和参展工作。 |  |  |  | 王振江 贲权民 | 产业发展处 | 付占芳 | 付占芳 | 2012年底 |
|  | 92 | 37．深入开展义务植树日、“科普宣传周”、“生物多样性和野生动物保护宣传月”、零碳音乐季等生态科普文化活动。 |  |  |  | 王苏梅 甘 敬 高士武 | 宣传中心 联络处 义务植树处 科技处 保护处 碳汇办 | 佟永宏 刘丽莉 叶向阳 徐 佳 刘润泽 王小平 | 佟永宏 刘丽莉 叶向阳 孙鲁杰曲 宏 周彩贤 | 2012年底 |
|  | 93 | 38．积极争取全市文化和旅游发展资金的支持，提升改造10-15个郊野公园和两个国家级森林公园的旅游配套设施。 |  |  |  | 史贵升 | 公园风景区处 造林营林处 林场花卉处 | 张亚红 蔡宝军 王春城 | 宋庆新 杨振君 兰斌才 苗国新 | 2012年底 |
|  | 94 | 39．建好中韩合作八达岭森林体验中心等项目。 |  |  |  | 甘 敬 | 碳汇办 | 王小平 | 王小平 | 2012年底 |
|  | 95 | 40．大力宣传园林绿化在推动生态文明、实现科学发展、建设绿色北京、打造世界城市中的重要作用，不断提升和扩大首都园林绿化的对外影响力。 |  |  |  | 王苏梅 | 宣传中心 | 佟永宏 | 佟永宏 | 2012年底 |
|  | 96 | 41．做好全市重大义务植树活动的组织协调工作。 |  |  |  | 王苏梅 | 联络处 | 刘丽莉 | 刘丽莉 | 2012年底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 局内重点工作任务 | 97 | 42．鼓励企事业单位和个人广泛参与首都绿化美化建设，全年完成义务植树300万株，抚育树木900万株。 |  |  |  | 王苏梅 | 义务植树处 | 叶向阳 | 叶向阳 | 2012年底 |
|  | 98 | 43．全年创建花园式单位120个、花园式社区40个、园林小城镇5个、首都绿色村庄80个。 |  |  |  | 王苏梅 | 义务植树处 联络处 | 叶向阳 刘丽莉 | 叶向阳 刘丽莉 | 2012年底 |
|  | 99 | 44．深入开展“城乡手拉手，共建新农村”活动，推进“拉手全覆盖、尽责百分百”试点。 |  |  |  | 王苏梅 | 义务植树处 | 叶向阳 | 叶向阳 | 2012年底 |
|  | 100 | 45．大力推进公民参与林业碳汇行动计划，选择典型的碳汇造林项目，积极探索林业碳汇市场交易，以及公益林生态价值货币化补偿机制。 |  |  |  | 甘 敬 | 碳汇办 | 王小平 | 周彩贤 | 2012年底 |
|  | 101 | 46．加强对重大工程、重点任务的政策研究。紧紧围绕推进平原造林工程，在抓紧落实今年20万亩造林绿化具体政策和投资标准的基础上，认真研究今后几年加强建设管理、提升功能效益的政策保障机制。 |  |  |  | 史贵升 | 平原造林办 研究室 | 蔡宝军 王 军 | 蔡宝军 王 军 | 2012年底 |
|  | 102 | 47．加强林改配套政策的研究，制定深化集体林权制度配套改革的实施意见。 |  |  |  | 高士武 | 林改处 | 李 洪 | 张秀丽 | 2012年底 |
|  | 103 | 48．认真研究林业生态建设与促进农民就业增收统筹推进的政策机制，大力推动绿岗就业、兴绿富民。 |  |  |  | 高士武 | 研究室 林改处 | 王 军 李 洪 | 王 军 李 洪 | 2012年底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 局内重点工作任务 | 104 | 49．重点研究制定公园景区考核评价标准和郊野公园、滨河森林公园管理办法。 |  |  |  | 史贵升 周剑平 | 公园风景区处 造林营林处 城镇绿化处 | 张亚红 蔡宝军 杨志华 | 宋庆新 兰斌才 杨志华 | 2012年底 |
|  | 105 | 50．完成市、区两级林地保护利用规划的审核报批，开展森林经营规划编制试点。 |  |  |  | 史贵升 | 林政资源处 | 王 山 | 林权中 | 2012年底 |
|  | 106 | 51．加强公园和风景名胜区的分级分类管理，编制完成全市公园事业发展规划，争取以市政府名义公布全市历史名园和主要公园名录。 |  |  |  | 史贵升 | 公园风景区处 | 张亚红 | 宋庆新 | 2012年底 |
|  | 107 | 52．加快推进绿线划定，基本完成42个重点小城镇绿地系统规划的编制。 |  |  |  | 强 健 | 规划发展处 | 刘明星 | 程晋川 | 2012年底 |
|  | 108 | 53．加快推进绿地确权和代征绿地收缴等重点工作。 |  |  |  | 周剑平 | 城镇绿化处 | 杨志华 | 杨志华 | 2012年底 |
|  | 109 | 54．做好《湿地保护条例》的起草审议工作。 |  |  |  | 高士武 | 法制处 保护处 | 冀 捷 刘润泽 | 李 欣 杨在兰 | 2012年底 |
|  | 110 | 55．搞好《风景名胜区条例实施办法》的立法调研。 |  |  |  | 史贵升 高士武 | 公园风景区处 法制处 | 张亚红 冀 捷 | 李晓肃 李 欣 | 2012年底 |
|  | 111 | 56．围绕推进平原造林工程，开展地带性植物高效利用、典型植物配置模式和统筹用水效益研究。 |  |  |  | 甘 敬 | 科技处 | 徐 佳 | 杜建军 | 2012年底 |

2012年重点决策督查落实事项

| 类别 | 序号 | 任务内容 | 牵 头 市领导 | 主要责任单位 及责任人 | 协办单位 | 主管局 （办）领导 | 责 任 处室站院 | 责任人 | 承办人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 局内重点工作任务 | 112 | 57．抓好首都增彩延绿示范、应对气候变化水源涵养林经营等课题研究,全年完成科研项目8项。 |  |  |  | 甘 敬 | 科技处 | 徐 佳 | 杜建军 | 2012年底 |
|  | 113 | 58．进一步扩大国际交流与合作，实施好中德财政合作项目，开展近自然森林经营和水体生态恢复。 |  |  |  | 甘 敬 | 碳汇办 | 王小平 | 陈峻崎 | 2012年底 |
|  | 114 | 59．大力推进节约型园林绿化建设，完成科技推广项目15项。 |  |  |  | 甘 敬 | 科技处 | 徐 佳 | 宋家强 | 2012年底 |
|  | 115 | 60．加强标准化体系建设，重点制定26项市级地方标准，抓好国家级标准化示范区建设。 |  |  |  | 甘 敬 | 科技处 | 徐 佳 | 王建军 | 2012年底 |
|  | 116 | 61．深入推进林果乡土专家行动计划，全年培训果农、花农、蜂农等10万人次，新建、改造15个乡土专家示范园。 |  |  |  | 甘 敬 | 科技处 林业站 | 徐 佳 | 孙鲁杰 | 2012年底 |
|  | 117 | 62．健全完善行政执法、综合调研、农村林业改革和林业碳汇管理、食用林产品安全检测等内设机构。 |  |  |  | 刘宝军 | 人事处 | 申泽宝 | 武军 | 2012年底 |
|  | 118 | 63．加强国有林场苗圃建设，推进直属林场“引水上山”工程，力争年内开工建设。 |  |  |  | 史贵升 | 林场花卉处 | 王春城 | 苗国新 | 2012年底 |
|  | 119 | 64．深化廉政风险防范管理，加强对林权改革、重点工程和目标责任制的监督检查，严把政策落实关、项目实施关、资金管理关，确保重点项目和资金的安全有效运行。 |  |  |  | 刘建才 | 监察处 | 安跃林 | 孙华胜 | 2012年底 |

目    录

一  为群众拟办重要实事……………………………………………………………………………………1

二  市政府折子工程…………………………………………………………………………………………2

三  新农村建设折子工程…………………………………………………………………………………10

四  清洁空气行动计划……………………………………………………………………………………13

五  加强环境保护重点工作………………………………………………………………………………15

六  局内重点工作任务……………………………………………………………………………………16