附件1

园林绿化工程监理管理规定

（征求意见稿）

第一条 为规范本市园林绿化工程监理及相关服务行为，提高园林绿化工程质量，依据《北京市建设工程质量条例》、《北京市园林绿化工程质量监督实施办法》等有关规定，结合本市实际情况，制定本规定。

第二条 本规定适用于本市新建、改建、扩建园林绿化工程监理与相关服务活动。

第三条 实施园林绿化工程监理应遵循下列主要依据：

（一） 法律法规及园林绿化工程建设技术标准。

（二） 园林绿化工程勘察设计文件。

（三） 园林绿化工程监理合同及其他合同文件。

第四条 工程监理单位应根据工程特点建立项目监理机构，选派具备相应资格的总监理工程师和专业监理工程师进驻施工现场；从事绿化种植监理活动的人员应当经过园林绿化专业技术培训。

第五条 工程监理单位应组织检验批、分项、分部工程的质量验收，组织单位工程预验收，参与单位工程质量竣工验收。

第六条 工程监理单位变更总监理工程师时，应征得建设单位书面同意，变更人员执业资格、资历等条件不得低于原总监理工程师，并应及时向市、区园林绿化工程质量监督机构报备。

第七条 项目监理机构的监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，专业配套、数量应满足合同及园林绿化工程监理工作需要，且不应少于3人。

第八条 园林绿化工程监理应实行总监理工程师负责制。

第九条 总监理工程师应当只受聘于本单位。总监理工程师最多可以同时在三个项目担任总监理工程师，且应当征得建设单位同意。在监项目以监理合同为准（含在投项目）。

第十条 总监理工程师作为项目监理机构负责人，应履行以下职责：

（一）组织编制监理规划，审批监理实施细则。

（二）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。

（三）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。

（四）签发工程开工令、暂停令和复工令。

（五）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。

（六）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。

（七）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。

（八）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

第十一条 总监理工程师应承担的安全生产监理职责：

（一）总监理工程师应履行安全技术文件逐级审批程序。

（二）总监理工程师在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时书面报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向建设单位书面报告。

（三）总监理工程师应当按照安全相关的法律、法规和技术标准等实施监理，并对园林绿化工程安全生产承担监理责任。

第十二条 工程监理单位有下列行为之一的，市、区园林绿化工程质量监督机构将责令其限期改正，并发出整改通知书；整改不到位、逾期未整改或拒不整改的，向建设单位提出更换监理人员的建议；情节严重的，进行通报曝光。造成重大安全事故构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：

（一）监理规划、监理细则等文件未结合工程项目实际编制的。

（二）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的。

（三）未依照法律、法规和园林绿化工程建设技术标准实施监理的。

（四）未按合同约定履行义务，未采取巡视、平行检验、对关键部位和关键工序旁站等方式实施监理工作的。

（五）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的。

（六）监理单位因工程质量、安全等问题发出监理通知后，施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位未及时向建设单位书面报告的。

（七）违反本规定其他条款的。

第十三条 根据工程进度情况，市、区园林绿化工程质量监督机构填报《北京市园林绿化工程监理单位检查记录表》，加强对监理单位监督管理。

第十四条 市、区园林绿化工程质量监督机构将对监理单位及监理人员的不良行为纳入北京市园林绿化建设市场信用信息系统，在曝光台予以公开曝光。

第十五条 园林绿化市场信用信息系统中的监理单位市场主体信用记录，将作为投标人资格审查和评标的重要参考依据。

第十六条 本规定自202x年xx月xx日起实施。

附件1-1：北京市园林绿化工程监理单位检查记录表