附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背街小巷环境精细化整治提升三年（2020-2022年）行动计划任务一览表 | | | | | | | | | | | | | |
| 类别 | 各区 | 背街小巷总数 | | | | 2020年完成数 | | 2021年完成数 | | 2022年完成数 | | 到2022年底完成数 | 维护类 |
| 总计 | 达标类 | 精治类 | 维护类 | 达标类 | 精治类 | 达标类 | 精治类 | 达标类 | 精治类 |
| 核心区 | 东城 | 974 | 86 | 678 | 210 | 36 | 389 | 50 | 289 | 实施精细化长效管理 | | 764 | 210 |
| 西城 | 1225 | 177 | 948 | 100 | 77 | 474 | 100 | 474 | 1125 | 100 |
| 城市副中心 | 通州 | 168 | 49 | 32 | 87 | 18 | 14 | 31 | 18 | 81 | 87 |
| 中心城区 | 朝阳 | 697 | 335 | 110 | 252 | 134 | 41 | 114 | 23 | 87 | 46 | 445 | 252 |
| 海淀 | 454 | 198 | 100 | 156 | 70 | 40 | 70 | 30 | 58 | 30 | 298 | 156 |
| 丰台 | 351 | 160 | 55 | 136 | 55 | 20 | 55 | 18 | 50 | 17 | 215 | 136 |
| 石景山 | 105 |  | 69 | 36 |  | 30 |  | 39 | 精细化长效管理 | | 69 | 36 |
| 平原新城 | 顺义 | 15 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |  | 1 | 1 | 12 | 3 |
| 大兴 | 49 | 49 |  |  | 22 |  | 12 |  | 15 |  | 49 |  |
| 昌平 | 18 | 16 | 2 |  | 4 |  | 7 |  | 5 | 2 | 18 |  |
| 房山 | 81 | 30 | 23 | 28 | 21 | 16 | 9 | 5 |  | 2 | 53 | 28 |
| 生态涵养区 | 门头沟 | 13 | 13 |  |  | 9 |  | 4 |  |  |  | 13 |  |
| 平谷 | 54 | 26 | 16 | 12 | 6 | 5 | 8 | 6 | 12 | 5 | 42 | 12 |
| 怀柔 | 11 | 6 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |  |
| 密云 | 26 | 22 | 4 |  | 9 | 4 | 8 |  | 5 |  | 26 |  |
| 延庆 | 56 | 22 | 10 | 24 | 16 | 10 | 3 |  | 3 |  | 32 | 24 |
| 合计 | | 4297 | 1198 | 2055 | 1044 | 483 | 1047 | 477 | 904 | 238 | 104 | 3253 | 1044 |
| 备注 | | 1.背街小巷指通向居民区的小街道、胡同等，一般以非机动车和行人通行为主，宽度在10米以内。  2.年度任务安排统筹考虑中国共产党建党100周年、冬奥会等重大活动，综合考虑“街乡吹哨、部门报到”改革、疏解整治促提升等重点任务，全面考虑老旧小区改造、街区（院落）微更新、校园周边环境整治、无障碍设施环境建设等重点工作。  3.达标类背街小巷“十无”达标后跟进实施精细化治理，不再另行安排。 | | | | | | | | | | | |