附件1

2024年首都花园城市建设示范项目清单

| 区 | 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 总规模 | **建设内容及规模** | 估算投资  （万元） | 计划建设年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总计**36项 | | |  |  |  |  | **1376563** |  |
|  | 一 | 花园式  示范街区 |  |  | 1749.94  公顷 |  | **78312** |  |
| 东城区 | 1 | 景山街道花园式示范街区 | 东城区园林绿化局 | 位于东城区景山街道，东依东四北大街；西至景山东街、景山后街、地安门内大街东侧；南临东四西大街、五四大街、景山前街；北靠地安门东大街、张自忠路。 | 162公顷 | 绿地提质增效3公顷； 增加社区花园及微花园绿地4222平方米； 绿道（区级/社区级）7.04公里。 | 1400 | 2024-2027 |
| 西城区 | 2 | 德胜街道花园式示范街区 | 西城区园林绿化局 | 位于西城区德胜街道，东至旧鼓楼外大街，西至德外大街-新外大街，北至新康路-黄寺大街，南至北二环。 | 216公顷 | 城市画廊5条； 绿地提质增效0.3公顷； 附属绿地开放3处； 花园式居住区3个。 | 4850 | 2024-2027 |
| 海淀区 | 3 | 曙光街道花园式示范街区 | 海淀区园林绿化局 | 位于海淀区曙光街道，地处海淀区中部核心区域，东以昆玉河为界，南至彰化路，西至西四环北路，北至北四环西路。 | 545公顷 | 规划绿地约5公顷；升级提质公园4处；街角微花园5处； 打造道路沿线夜景4处；违建拆除2公顷；围墙围栏拆除1.6万延米；揭网见绿1.4公顷； 城市画廊7条；花园商圈及办公各1处； 开展多杆合一、箱体三化、社区改造等城市治理。 | 24396 | 2024-2026 |
| 通州区 | 4 | 宋庄文化区花园式示范街区 | 通州区园林绿化局 | 位于通州区宋庄镇，东至宋庄文化区四路，西至宋庄文化区西路，南至宋庄文化区南街，北至潞苑北大街。 | 118.94  公顷 | 社区级公园6处，5.33公顷； 区域性综合公园1个，109.8公顷； 潞苑南大街城市画廊1条，3.8公顷。 | 31634 | 2024-2026 |
| 延庆区 | 5 | 延庆休闲度假商务区花园式示范街区 | 延庆区园林绿化局 | 位于延庆区玉皇阁大街、夏都公园、石峡村及延庆休闲商务度假区内。 | 150公顷 | 代征绿地11公顷；道路绿化提升改造1.6公里； 城区公园全龄友好建设118公顷；桥体绿化0.7公里； 创建八达岭石峡村花园村庄场景； 开放社区及单位附属绿地约2公顷。 | 9972 | 2024-2026 |
| 朝阳区 | 6 | 朝阳日坛片区花园式示范街区 | 朝阳区园林绿化局 | 项目位于朝阳区日坛街道，北起工人体育场北路，南至建国门外大街，西起朝外市场街，东至大桥路。 | 166公顷 | 4条城市画廊1.9公里；小微绿地7处； 日坛公园围墙后退，绿地提升5公顷。 | 2000 | 2024-2026 |
| 丰台区 | 7 | 丰台草桥花园式示范街区 | 丰台区园林绿化局 | 位于丰台区玉泉营街道，东至草桥东路，西至京雄城际高速，北接玉泉营产业园，南临天骄俊园北区、槐新公园。 | 392公顷 | 市级绿道9.2公里；城市画廊5条； 附属绿地开放4处；小微绿地45301平米 公共绿地19436平米 花园式商圈72513平米 | 4060 |  |
|  | 二 | 公园改造提升 |  |  | 1006.42公顷 |  | **263961** |  |
| 东城区 | 8 | 天坛公园改造提升项目 | 北京市天坛公园管理处 | 位于东城区天坛街道，规划坛域范围东至天坛东路西侧道路红线，南至天坛永定门东街北侧道路红线，西以现状西外坛墙及圜丘坛门、祈谷坛门为界，北以现状北外坛墙为界。 | 276公顷 | 改造给水管线26.8公里、污水管改造3.7公里、雨水管线2.3公里；增设消防栓和消防水网；箱变、配电箱改造及电缆更换5公里；外坛景观风貌恢复，包括天坛医院旧址5.7公顷，中检院及药生所5.87公顷，口腔医院旧址2.08公顷，西北外坛风貌提升22.74公顷；景观设施更新改造。 | 50447 | 2024-2027 |
| 东城区 | 9 | 中山公园改造提升项目 | 北京市中山公园管理处 | 位于东城区东华门街道，东临天安门，西临中南海，北临故宫博物院，南临长安街。 | 23.83  公顷 | 热力站改造1座，热力管线10.26公里；改造给水管线1.6公里、消防管线0.9公里、喷灌管线15.9公里、雨水管线5.1公里、污水管线1.7公里；弱电线管更换120公里，配电箱254个；道路广场修缮1.3万平方米，水榭泊岸整修0.45公里，内外坛墙线缆整理2公里；游憩、展览展陈等非文物建筑修缮改造12448平方米。 | 30243 | 2024-2027 |
| 西城区 | 10 | 北海公园改造提升项目 | 北京市北海公园管理处 | 位于西城区什刹海街道，北至地安门西大街，南至文津街，东、西北、西到北海公园的现有围墙，东北至先蚕坛的东围墙。 | 68.2公顷 | 新建地下综合管沟2.8公里，整修环湖园路3.5万平方米、驳岸2.3公里；改造污水管线6公里、热力管线6公里、改造电缆7公里；弱电系统工程；消防系统工程；画舫斋、阐福寺改造提升；典藏文物库房改造；商业及公共服务设施提升；琼华岛景观风貌保护重现7.5公顷；整治3处门区环境；植物多样性保护提升工程；山石保护性修缮工程。 | 53113 | 2024-2027 |
| 西城区 | 11 | 陶然亭公园改造提升项目 | 北京市陶然亭公园管理处 | 位于西城区陶然亭街道，东临太平街，南临右安门东街，北至陶然亭路，西临菜市口大街。 | 55.6公顷 | 新建地下综合管沟2.7公里，新增和改造箱变各1处，增加公园照明；新建热力管线0.35公里；消防系统工程；门区环境整治12300平方米，园路整治23000平方米，公园界墙改造4公里；水环境提升16.15公顷，驳岸修复1.5公里；山体修复5.3公顷；提升西部环境9.68公顷、潭影流金景区2.9公顷、华夏名亭园10公顷、北岸线景观3.6公顷。 | 50295 | 2024-2027 |
| 海淀区 | 12 | 国家植物园（北园）园区基础设施改造提升项目 | 国家植物园管理处 | 国家植物园（北园）规划范围 | 582.79  公顷 | 建设给水管线37.87公里、再生水管线73.67公里、污水管线13.98公里、雨水管线3.24公里、热力管线8.05公里；建设燃气管线4.6公里，改造燃气调压箱8个；建设强电管线24.09公里，配电中心10处；建设弱电管线21.08公里，并建设WiFi、机房等智慧设施；建设消防管线28.80公里；新建综合管沟7公里；管网破除道路恢复16.52公顷。 | 79863 | 2024-2025 |
|  | 三 | 滨水空间 |  |  | **57.8**  公里 |  | **351000** |  |
| 朝阳区 | 13 | 北小河（京承高速路至五环路段）滨水空间建设工程 | 朝阳区 水务局 | 北小河（京承高速路至五环路段）滨水空间 | 4.2公里 | 对京承高速路-五环路段约4.2公里河道进行滨水空间提升改造。主要实施护坡改造工程、水生态工程、桥梁工程、景观绿化工程、电气工程等。 | 32000 | 2024-2025 |
| 海淀区 | 14 | 海淀区小月河生态廊道景观治理工程 | 海淀区 水务局 | 小月河（祁家豁子闸（明渠段龙翔路暗涵出口处）-清河入河口段）生态廊道 | 6.4公里 | 对祁家豁子闸（明渠段龙翔路暗涵出口处）-清河入河口段约6.4公里河道进行滨水空间提升改造，主要实施巡河路工程、景观工程、生态修复工程、灌溉工程、电气工程等。 | 63000 | 2024-2025 |
| 海淀区 | 15 | 清河（海淀段）滨水景观提升规划方案 | 海淀区 水务局 | 清河（安河闸-海淀区界段）滨水空间 | 10.4公里 | 对安河闸-海淀区界段约10.4公里河道进行滨水空间提升改造，主要实施桥梁工程、景观绿化工程、水生态工程、管线保护、改移工程、电气工程及公园智能化管理系统等。 | 93000 | 2024-2025 |
| 丰台区 | 16 | “点靓凉水河”景观提升工程（右安门至石榴庄段） | 丰台区 水务局 | 凉水河（京开高速路-宋庄路东侧丰台区界段）滨水空间 | 9公里 | 对京开高速路-宋庄路东侧丰台区界段约9公里河道进行滨水空间提升改造，主要实施河道工程、滨水步道改造工程、景观绿化工程、水生态工程等。 | 81000 | 2024-2025 |
| 顺义区 | 17 | 龙道河提升工程 | 顺义区 水务局 | 龙道河（后古路-入温榆河口段）滨水空间 | 5.6公里 | 对后古路-入温榆河口段约5.6公里河道进行滨水空间提升改造，主要实施岸线改造、滨河绿道、休闲服务设施、水生态工程、景观绿化工程等。 | 22000 | 2024-2025 |
| 石景山 | 18 | 首钢园区水系连通规划工程 | 石景山区 城管委 | 高井沟退水口-首钢园秀池及群明湖段河道 | 4.3公里 | 对高井沟退水口-首钢园秀池及群明湖段约4.3公里河道进行滨水空间提升改造，主要实施石卢灌渠渠首文化恢复工程、生态绿化工程、高井沟引水工程等。 | 7000 | 2024-2025 |
| 房山区 | 19 | 房山区哑叭河及支流滨水空间提升工程 | 房山区 水务局 | 哑叭河（区界）-京广铁路段河道 | 4.3公里 | 对哑叭河（区界）-京广铁路段约4.3公里河道进行滨水空间提升改造，主要实施底泥清理工程，水生植物种植、景观绿化提升工程等。 | 22000 | 2024-2025 |
| 怀柔区 | 20 | 怀柔雁栖河滨水空间提升工程 | 怀柔区 水务局 | 雁栖河（北台上水库-京加路段）滨水空间 | 2.4公里 | 对北台上水库-京加路段约2.4公里河道进行滨水空间提升改造，主要实施河底清淤、岸坡生态改造、闸坝桥新建改建维修、河滨生态缓冲带、两岸慢行系统改造等。 | 10000 | 2024-2025 |
| 平谷区 | 21 | 平谷区洳河新城段滨水公共空间提升工程 | 平谷区 水务局 | 洳河（洳河桥上游200米-泃洳河汇合口段）滨水空间 | 7.4公里 | 对洳河桥上游200米-泃洳河汇合口段约7.4公里河道进行滨水空间提升改造，主要实施慢行系统和滨水开放空间节点，景观绿化工程，增加服务设施、照明、智慧监控等。 | 10000 | 2024-2025 |
| 延庆区 | 22 | 延庆区妫水河滨水空间提升改造试点项目 | 延庆区 水务局 | 妫水河（日上桥-妫水河延康桥段）滨水空间 | 3.8公里 | 对妫水河日上桥-妫水河延康桥段约3.8公里河道进行滨水空间提升改造，主要实施滨水景观改造工程、绿化提升工程、景观照明提升工程、休闲服务设施改造工程等。 | 11000 | 2024-2025 |
|  | 四 | 绿道 |  |  | **805**公里 |  | **143369** |  |
| 朝阳区 | 23 | 绿隔地区公园环绿道（朝阳段二期） | 朝阳区园林绿化局 | 朝阳区中部和南部。东至五里桥与通州交界处、西至弘善公园与东城交界处、南至朝南万亩森林公园与亦庄交界处、北至金盏森林公园与坝河慢行系统连通。 | 140公里 | 全长130公里，其中新建慢行道路65公里，改造提升65公里，同步在沿线进行绿化提升，增设绿道标识、骑行驿站等服务设施工程，配套给排水、电气等基础设施工程。 | 26700 | 2024-2025 |
| 丰台区 | 24 | 绿隔地区公园环绿道（丰台段） | 丰台区园林绿化局 | 丰台区东部。东至榴乡桥、西至永定河、南至花乡片区、北至南沙窝桥。 | 118公里 | 全长112公里，其中新建慢行道路82公里，沿线提升绿地80公顷，新建7处卫生间、21个驿站、102处场地，设置8座高架桥体，配套建设标识系统、垃圾桶、座椅等服务设施，以及给排水、电气等基础设施工程。 | 35364 | 2024-2025 |
| 海淀区 | 25 | 西山绿道（海淀段） | 海淀区园林绿化局 | 海淀西山区域，北起凤凰岭，南至西山森林公园，西起寨口，东至太舟坞。 | 126公里 | 全长125公里，其中改造提升步道115公里，借用道路10公里，新建16处泉眼景观、38处观景台、4个游客服务中心、10个驿站、11处停车场、110处休息点等配套服务设施，对沿线有险情路段进行加固或加设护栏，增加庇护所20个。 | 29904 | 2024-2025 |
| 房山区 | 26 | 西山登峰揽胜森林步道（房山段） | 房山区园林绿化局 | 房山区周口店镇、河北镇、青龙湖镇、佛子庄乡和南窖乡，南起周口店北京人遗址，东至青龙湖森林公园，自连泉顶向北延伸至房山区界与门头沟段连接。 | 120公里 | 全长120公里，其中主线75公里，支线45公里，生态修复及景观提升67公顷，新建16个三级驿站、307处休憩场地、3处停机坪、10套智慧便民服务亭等配套设施。 | 13000 | 2024-2025 |
| 门头沟区 | 27 | 西山登峰揽胜森林步道（门头沟段） | 门头沟区园林绿化局 | 门头沟区妙峰山镇、王平镇、龙泉镇、永定镇和潭柘寺镇，南起天门山森林公园，与西山登峰揽胜森林步道房山段于区界衔接，北至妙峰山涧沟村，与太行山国家森林步道衔接。 | 200公里 | 全长200公里，其中新建步道175公里，连接段26公里，生态修复与景观提升210公顷，新建15个驿站、4处露营地等配套设施，配套修筑截排水沟、挡墙砌筑加固，增设地质灾害监测设备。 | 17800 | 2024-2025 |
| 密云区 | 28 | 密云多彩南山森林步道 | 密云区园林绿化局 | 密云区河南寨镇，南起密云区界，北至顺潮街密云高铁站，衔接顺义舞彩浅山国家登山步道。 | 46公里 | 全长约46公里，其中新建步道35公里，生态修复及景观提升工程92公顷，新建9个驿站、11处休憩场地等配套设施。 | 7700 | 2024-2025 |
| 延庆区 | 29 | 延庆区观长城森林步道 | 延庆区园林绿化局 | 延庆区，南起延庆区界与昌平区森林步道相连，北至凤凰陀与北中轴延长线步道相接，西至石峡村，东至香屯村与怀柔区森林步道相接。 | 55公里（一期） | 全长约260公里，其中主线长约110公里，支线长约150公里，包括建设步道游径，新建21个驿站、休憩场地、露营地、标识系统、智慧设施、防火及应急救援设施、水电等配套设施，对步道两侧各5-20米的范围进行生态修复及景观提升。 | 12901 | 2024-2025 |
|  | 五 | 生态文化风景廊道建设 |  |  |  |  | **31700** |  |
| 朝阳区  通州区 | 30 | 京通快速路+通燕高速月季高架花廊示范段 | 市园林绿化局、市交通委 | 西起四惠桥，东至丁各庄桥段，总长度约22公里。 | 22公里 | 西起四惠桥，东至丁各庄桥段，高架桥挂花箱总长度约22公里，其中京通快速路段10公里，通燕高速段12公里。 | 12900 | 2024 |
| 31 | 广渠快速路月季高架花廊示范段 | 市园林绿化局、市交通委 | 西起东四环，东至东六环，总长度约13公里。 | 13公里 | 西起东四环，东至东六环，高架桥挂花箱段共13公里，分车带绿化190米。 | 7600 | 2024 |
|  | 32 | 城市画廊建设项目 | 市园林绿化局、相关区政府 | 各区相关城市道路及公路 | 100条 | 东城花市大街、石景山五里坨东街等100条城市画廊 | 5000 | 2024 |
|  | 33 | 立交桥桥体绿化项目 | 市交通委、市园林绿化局、相关区政府、首发集团 | 二、三、四、五环 | 300座 | 以二、三、四、五环为重点，实施300座立交桥桥体绿化 | 2700 | 2024 |
|  | 34 | 立交桥区彩化示范项目 | 市交通委、市园林绿化局、相关区政府 | 国贸桥、新兴桥、木樨地桥 | 3处 | 包括长安街沿线国贸桥、新兴桥、木樨地桥三处立交桥区，打造月季花箱景观带 | 3500 | 2024 |
|  | 六 | 其它重点项目 |  |  | 508.55公顷 |  | **508221** |  |
| 通州区 | 35 | 北京城市副中心六环高线公园建设工程 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 项目规划设计范围为北至潞苑北大街，南至京哈高速公路，南北长约14公里，东西宽约300-500米的带状开敞空间。 | 401公顷 | 主要包括征地拆迁、公园工程、外电源工程、被交道路节点工程、桥梁工程、停车场、配套水利专项工程(玉带河萧太后河)及排涝泵站工程等。 | 488800 | 2024-2027 |
| 36 | 潮白河国家森林公园先行启动区工程 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 项目地块位于潮白河国家森林公园“三大园”之一的潮白河自然教育园，北至潮白河邻水控制线，南至西集镇，东至于岳路，西至协杨路。 | 107.55公顷 | 包括生态保育修复工程、风景林地提升工程、园路工程、三园节点建设工程、自然教育标识系统。 | 19421 | 2024-2025 |