附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 古树名木保护与管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲宏、方芳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55577552 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 480.00 | 480.00 |  | 477.71 |  | 10 | 99.52% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 480.00 | 480.00 |  | 477.71 |  | — | 99.52% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 一、古油松重点保护技术与标准研究：1、开展古油松重点保护技术调查评价，编制评价报告；2.提出专门针对古油松日常管护、复壮、树冠整理、树洞修补及病虫害防治的操作技术手册；3.培训100人次，提升一线人员的古松保护技术水平。 二、重点常见古树复壮及活力促进关键技术研发与应用：以北京重点常见古树为对象，针对古树评价及复壮技术存在的问题，通过调查分析及试验，精准研发保护性古树复壮与活力促进关键技术，建立健康评价体系，并进行示范应用，提升北京古树复壮技术水平，在全国起到引领作用。 三、古树名木巡查及应急保护项目：落实古树名木保护管理巡查检查工作机制，提高管护责任单位和管护责任人的保护意识，增加力度，避免堆物堆料、钉钉刻画、倾倒污水污物等问题发生。建立极端天气前后巡查检查工作方案，设立存在安全隐患古树名木台账。定期组织专家、专业团队开展联合检查，重点针对衰弱濒危古树和千年古树等开展动态会诊，不断改善古树名木生长环境。运用“北京市古树名木保护智慧管护系统”，做好市、区两级巡查联动。发现问题及时解决，监督引导古树名木管护单位高质量开展古树名木的日常管护工作。 四、古树文化现代传播体系构建：完成古树文化现代传播体系构建课题，完成古树文化促进乡村振兴产业发展研究、古树绘本或掌上书籍、古树文化宣传策划等成果，并通过专家评审。 五、市、区两级古树名木数据资源交换与对接应用项目：实现朝阳区古树名木数据库与北京市古树名木保护智慧管理系统的数据畅通，将朝阳区古树名木系统数据库推广应用于其他区及重点区域。 六、北京市古树保护小区建设标准研究：在2023年度，完成北京市古树保护小区概念、类型、建设内容等研究，完成现场调研，形成北京市古树保护小区建设标准研究报告，并通过专家评审。 |  |  |  |  |  | 已圆满完成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 重点常见古树复壮及活力促进关键技术研发与应用： |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 古树复壮工程技术开发与应用 |  |  | ≥1个 | 1个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树复壮生物肥和基质研发与应用 |  |  | ≥4项 | 4项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树有害生物防治技术开发 |  |  | 15种 | 15种 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树健康评价体系构建及应用 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古油松重点保护技术与标准研究: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古油松保护技术专题培训 |  |  | 100人次 | 120人次 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每月工作进度 |  |  | 1次/月 | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阶段性汇报 |  |  | 1次/半年 | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树名木巡查及应急保护项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 四个阶段及年终检查考核，应急抢救保护工作 |  |  | ≥8000株 | 10070株 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急抢救复壮 |  |  | 20株 | 20株 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北京市古树保护小区建设标准研究： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北京市古树保护小区建设标准研究报告 |  |  | 1份 | 1份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树文化现代传播体系构建： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树文化促进乡村振兴产业发展研究、古树绘本或掌上书籍、古树文化宣传策划 |  |  | 3份 | 3份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市、区两级古树名木数据资源交换与对接应用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 区级平台事件类数据标准化 |  |  | 222小时视频；超过4500条 | 222小时视频；4500条 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 区级平台数据标准化 |  |  | 679棵古树、70块纪念林 | 679棵古树、70块纪念林 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 照片、视频数据格式转化 指标 |  |  | 超过50000张照片 | 50000张照片 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 古油松重点保护技术与标准研究： |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 古油松主要保护技术评价报告 |  |  | 通过专家论证 | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 培训满意度 |  |  | 不低于90% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树名木巡查及应急保护项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成巡查任务 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急抢救复壮验收合格 |  |  | 合格 | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市、区两级古树名木数据资源交换与对接应用项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市、区两级古树名木数据资源交换与对接应用，市、区两级古树名木平台对接应用项目 |  |  | 优 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北京市古树保护小区建设标准研究： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北京市古树保护小区建设标准研究报告通过专家评审 |  |  | 优 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点常见古树复壮及活力促进关键技术研发与应用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 研发的菌剂、肥料基质显著提升古树根系活力 |  |  | 优 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 病虫害防治方案显著减少古树病虫害 |  |  | 优 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 复壮工程技术适用于古树复壮，显著提升古树根系活力 |  |  | 优 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 健康评价体系适用于评价古树健康水平，为复壮措施的有效性提供数据支撑。 |  |  | 优 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树文化现代传播体系构建： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树文化促进乡村振兴产业发展研究、古树绘本或掌上书籍、古树文化宣传策划通过专家评审 |  |  | 优 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年进度 |  |  | 2023年 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤480.00万元 | 477.71万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 本项目的实施过程严格控制成本，提高使用率；利用本项目的研发成果，能促进古树从业单位和人员的增收。本课题是对古树资源如何利用的积极探索，从古树与乡村振兴、古树与文化活动等方面进行先行探索，进而推动古树文旅、古树文创等工作开展，同时为以后的古树资源的利用制定资金计划提供依据。 |  |  | 优 | 优，积极探索对古树资源的利用，推动了古树文旅、古树文创等工作开展，同时为以后的古树资源的利用制定资金计划提供依据。 | 7 |  | 6 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过对古树进行精准复壮，可进一步提高对古树的关注度，促进古树的科学有效保护，提升古树价值的发挥；本项目的研发成果对于古树行业的标准化和规范化起到积极的促进作用。本课题编制古树文化绘本或掌上书籍和古树文化宣传策划方案，配合主管部门开展古树保护文化活动，宣传古树名木的文化魅力，将进一步提高人民群众对古树名木保护的参与度。 |  |  | 优 | 优，提高了对古树的关注度，促进了古树行业的标准化和规范，提高了人民群众对古树名木保护的参与度。 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升全市古树名木纪念林精细化管护效果 |  |  | 优 | 优，按照分析总结的技术要求进行管护，能降低管护成本，取得事半功倍的效果。 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为今后古树保护提供新的思路和借鉴，形成古树生态系统保护理念及模式，逐步提高古树保护和利用成效 为今后古树保护和利用提供新的思路和借鉴，逐步提高古树保护和利用成效 |  |  | 优 | 优，形成古树生态系统保护新理念及新模式。 | 9 |  | 9 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 古树管护单位、园林绿化主管部门、古树产权单位、古树名木纪念林各级管护部门以及群众满意度 |  |  | 达到95%以上 | 达到95%以上 | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。