附件1

北京城市绿化彩化三年行动计划（2024—2026）时间进度表

| 任务清单 |  |  | 完成时限 |  |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 小计 |  |
| 锦绣织城乡行动 | 1创景增彩工程 | 一道绿隔公园彩化改造（个） | 20 | 10 | 10 | 40 | 生态保护修复处，相关区园林绿化局 |
|  |  | 新建或彩化改造二道绿隔郊野公园（个） | 2 | 2 | 2 | 6 | 生态保护修复处，相关区园林绿化局 |
|  | 2.山乡赋彩工程 | 形成千亩以上集中连片的“春花秋叶彩林”（处） | 10 | 20 | 30 | 60 | 生态保护修复处，相关区园林绿化局 |
|  |  | 建设村头片林（处） | 100 | 100 | 100 | 300 | 生态保护修复处，相关区园林绿化局 |
| 五彩靓通廊行动 | 3.两轴延彩工程 | 打造森林冬夏彩化园区（处） | 20 | 20 | 20 | 60 | 生态保护修复处、野生动植物和湿地保护处、城镇绿处，相关区园林绿化局 |
|  |  | 打造湿地冬夏彩化园区（处） | 20 | 20 | 20 | 60 |  |
|  |  | 打造长安街延长线山水门户森林区域春夏彩化景区（处） | 5 | 5 | 5 | 15 |  |
|  | 4.环城花廊彩林 工程 | 提升二三四环月季花廊（公里） | 30 | 50 | 60 | 140 | 城镇绿化处，相关区园林绿化局 |
|  |  | 立交桥体绿化彩化（座） | 100 | 100 | 100 | 300 |  |
|  |  | 五环路桥区垂直界面彩化（处） | 20 | 20 | 20 | 60 | 生态保护修复处、城镇绿化处，相关区园林绿化局 |
|  |  | 六环路彩化风景林建设（处） | 10 | 10 | 10 | 30 |  |
|  | 5.通道彩廊工程 | 打造通道彩廊（公里） | 50 | 100 | 150 | 300 | 生态保护修复处、城镇绿化处，相关区园林绿化局 |
| 繁花伴生活行动 | 6.多彩社区工程 | 创建花园式单位（个） | 32 | 31 | 32 | 95 | 联络处、城镇绿化处，各区园林绿化局 |
|  |  | 创建花园式社区（个） | 43 | 42 | 35 | 120 |  |
|  |  | 建设花园式街区（个） | 10 | 10 | 10 | 30 |  |
|  | 7.美边丽角工程 | 建设或改造口袋公园（个） | 50 | 50 | 50 | 150 | 城镇绿化处，各区园林绿化局 |
|  |  | 建设街角花境（个） | 30 | 30 | 30 | 90 |  |
|  | 8.市民花园工程 | 建设全龄友好型公园（个） | 20 | 20 | 20 | 60 | 城镇绿化处，各区园林绿化局 |
|  | 9.城市画廊工程 | 新建城市画廊（处） | 35 | 35 | 30 | 100 | 城镇绿化处，各区园林绿化局 |
|  |  | 城市彩化绿道（公里） | 70 | 70 | 60 | 200 |  |
| 提质助升级行动 | 10.科技赋能工程 | 建设彩化产业基地（个） | 1 | 2 | 2 | 5 | 产业发展处，相关区园林绿化局 |